Technická specifikace soutěžených služeb

Předmět plnění

Předmětem nabídky je zajištění infrastruktury a služeb pro centrální pracoviště ČSÚ pro přípravu, zpracování a prezentaci výsledků voleb.

Požadované služby:

- Zajištění nadstandardní podpory produktů Novell.

- Služby nadstandardního servisního zajištění provozu databázového systému Oracle.

- Pronájem zařízení a potřebných SW licencí pro připojení médií.

- Hosting techniky pro zátěžové testy.

- Poskytnutí služeb datového připojení pro zátěžové testy.

- Konfigurace a podpora stávajících volebních zařízení.

- Zajištění nadstandardní podpory produktů Novell

Je požadováno:

- nastavení volební infrastruktury pro elektronickou poštu

účast specialisty Novell na kontrole nastavení infrastruktury v rozsahu cca 4 hodin

- upgrade/update verze systému elektronické pošty

provedení upgrade/update systému elektronické pošty a souvisejících systémů na aktuální verzi po dohodě se Zadavatelem v rozsahu cca 12 hodin

- plošné zkoušky

účast specialisty Novell na testech (monitorování, návrhy a provedení úprav konfigurace dle průběhu testů, řešení problémů) pro oblast elektronické pošty v rozsahu max. 3 x 8 hodin

- vlastní zpracování – 1. a 2. volební den a povolební den (1. i 2. kolo)

účast specialisty Novell při zpracování voleb a prezentace voleb (řešení nastalých problémů - zjištění příčin, analýza stavu, stanovení postupů pro odstranění těchto problémů, zahájení provádění těchto navržených postupů) - max. 36 hodin

Předpokládané termíny poskytování služeb:

| Vymezení | Předpokládané časové rozpětí | Doba odezvy |
| --- | --- | --- |
| 1. plošná zkouška | 8.00 - 16.00 | 90 min |
| příprava 2. plošné zkoušky | 8.00 - 14.00 | 90 min. |
| 2. plošná zkouška | 8.00 - 16.00 | osobní účast |
| příprava 3. plošné zkoušky | 8.00 - 16.00 | 90 min. |
| 3. plošná zkouška | 8.00 - 16.00 | osobní účast |
| 1. volební den | 14.00 - 18.00 | 90 min |
| 2. volební den | 8.00 - 13.00 | 90 min |
| 2. volební den (vlastní zpracování voleb) | 13.00 – 24.00 | osobní účast |

- Služby nadstandardního servisního zajištění provozu databázového systému Oracle

Je požadováno:

- nastavení volební infrastruktury

účast specialisty Oracle na kontrole nastavení infrastruktury v rozsahu cca 8 hodin

- zátěžové a penetrační testy

účast specialisty Oracle na testech (monitorování, návrhy a provedení úprav konfigurace dle průběhu testů) pro oblast databázového serveru a oblast replikací v rozsahu max. 5 x 8 hodin

- plošné zkoušky

účast specialisty Oracle na testech (monitorování, návrhy a provedení úprav konfigurace dle průběhu testů) pro oblast databázového serveru a oblast replikací dat v rozsahu max. 3 až 4 x 8 hodin.

- vlastní zpracování – 1. a 2. volební den a povolební den (1. i 2. kolo voleb)

účast specialisty Oracle při sběru dat a zpracování výsledků voleb v průběhu zpracování a prezentace voleb (řešení nastalých problémů s dostupností a výkonností databázových prostředí a aplikačních serverů - zjištění příčin, analýza stavu, stanovení postupů pro odstranění těchto problémů, zahájení provádění těchto navržených postupů) - max. 36 hodin pro jedno zpracování.

Předpokládané termíny poskytování služeb:

| Vymezení | Předpokládané časové rozpětí | Doba odezvy |
| --- | --- | --- |
| Zátěžové testy (předp. 3 až 5x, po prům. dobu 6 hod.) | dle harmonogramu | osobní účast / okamžitě |
| 1. plošná zkouška | 8.00 - 16.00 | 90 min |
| příprava 2. plošné zkoušky | 8.00 - 14.00 | 90 min. |
| 2. plošná zkouška | 8.00 - 13.00 | 60 min. |
| 2. plošná zkouška - crash test - zátěžový test | 13.00 - 16.00 | osobní účast / okamžitě |
| příprava 3. plošné zkoušky | 8.00 - 16.00 | 90 min. |
| 3. plošná zkouška | 8.00 - 14.00 | 60 min. |
| 3. plošná zkouška - crash test - zátěžový test | 14.00 - 17.00 | osobní účast/okamžitě |
| 1. volební den (konání voleb) | 14.00 - 18.00 | 90 min |
| 2. volební den (konání voleb) | 8.00 - 13.00 | 90 min |
| 2. volební den (vlastní zpracování voleb) | 13.00 – 24.00 | osobní účast / okamžitě |
| Den po zpracování voleb | 00.00 - 12.00 | 90 min* |

* Na 90 min. režim se přechází po ukončení zpracování

- Pronájem techniky a potřebných SW licencí pro připojení médií a aktualizaci obsahu volbyhned.cz

Je požadována:

- dodávka (formou pronájmu na dobu max. 10 týdnů) blade serverů včetně chassis a potřebné infrastruktury;

| Specifikace | Hodnota požadovaná | Hodnota nabízená |
| --- | --- | --- |
| Počet serverů | 2 |  |
| Výkon serveru: SPECfp_rate2006 | 250 |  |
| Výkon serveru: SPECint_rate2006 | 400 |  |
| Paměť RAM | 64 GB |  |
| Pevné disky | 2 x 300 GB, 10k |  |
| Připojení do LAN | 10 Gbps |  |
| Operační systém | Linuxového/Unixového typu s podporou 64bitové adresace (certifikace pro Oracle AS) |  |
| Výrobce |  |  |
| Typ serveru |  |  |
| Typ procesoru a jeho charakteristika (označení, počet jader, frekvence, cache) |  |  |
| Počet procesorů |  |  |
| Typ paměti |  |  |
| Typ HDD |  |  |
| Typ chassis |  |  |

- doprava a instalace HW v sídle objednatele;

- instalace operačních systémů;

- pronájem potřebného počtu licencí operačních systémů a aplikačního serveru firmy Oracle (aktuálně je využíván Oracle WebCache, Apache a modplsql)

- instalace Oracle AS;

- konfigurace systémů a zkušební provoz;

- instalace a konfigurace systému pro provoz xml.datavolbv.cz a volbyhned.datavolby.cz;

- zajištění nadstandardního servisu v místě instalace po celou dobu pronájmu – oprava do 4 hodin od nahlášení, v době zátěžových testů, plošných zkoušek, konání voleb a zpracování voleb do 30 minut od nahlášení;

- demontáž a odvoz techniky z místa instalace.

- Hosting techniky pro zátěžové testy

Je požadována:

- pronájem blade serverů včetně chassis a potřebné infrastruktury;

| Specifikace | Hodnota požadovaná | Hodnota nabízená |
| --- | --- | --- |
| Počet serverů | 10 |  |
| Výkon serveru: SPECfp_rate2006 | 250 |  |
| Výkon serveru: SPECint_rate2006 | 400 |  |
| Paměť RAM | 64 GB |  |
| Pevné disky | 2 x 300 GB, 10k |  |
| Připojení do LAN | 2 Gbps |  |
| Dostupnost služby po dobu zátěžových testů | 99,9% |  |
| Výrobce |  |  |
| Typ serveru |  |  |
| Typ procesoru a jeho charakteristika (označení, počet jader, frekvence, cache) |  |  |
| Počet procesorů |  |  |
| Typ paměti |  |  |
| Typ HDD |  |  |
| Typ chassis |  |  |

- doprava a instalace HW v místě hostingu;

- pronájem hostingových prostor (max. 10 týdnů);

- instalace, konfigurace a správa operačních systémů dle požadavků dodavatele zátěžových testů (část 4 veřejné zakázky), včetně pronájmu licencí OS;

- spolupráce při instalaci programového vybavení pro provedení zátěžových testů s dodavatelem zátěžových testů;

- zajištění nadstandardního servisu v místě instalace v době zátěžových testů a plošných zkoušek – započetí s odstraňování vady neprodleně a odstranění vady do 60 minut;

- demontáž a odvoz techniky z místa instalace.

- Poskytnutí služeb datového připojení pro zátěžové testy

Trvalé synchronní připojení po dobu 2 měsíců včetně potřebných koncových zařízení, placené paušálně za použití technologií:

- Leased Line – Wired (LL, SHDSL);

- Leased Line – Wireless (licencované pásmo);

- Ethernet – metalický;

- Ethernet – optický;

Ochrana před podvržením zdrojových IP adres bezstavovým paketovým filtrem (anti spoofing filter) – jiné bezpečnostní služby (např. antivirové, antispamové) nejsou požadovány;

Fyzická přípojka není sdílena - poskytována 1 VPN vyvedená na na 1 ethernetovém portu;

Rozhraní:

- metalické rozhraní (konektor RJ-45), přičemž typ rozhraní závisí na poptané kapacitě přípojky;

- optické rozhraní, přičemž typ rozhraní závisí na poptané kapacitě přípojky;

Redundance je požadována

| Místo |  |  | Dostupnost (SLA) [%/měsíc] | Šířka pásma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 99,99% | 1000 Mbit/s |
|  |  |  | 99,99% | 300 Mbit/s |

Další požadavky:

- Monitoring v režimu 24x7 a aktivní správa a odstraňování poruch bez nutnosti Zadavatele poruchu nahlásit;

- Komunikace v českém nebo slovenském jazyce;

- Plná odpovědnost za funkčnost linky a koncových zařízení;

- Zajištění nadstandardního servisu v místě instalace v době zátěžových testů a plošných zkoušek – započetí s odstraňování vady neprodleně a odstranění vady do 60 minut (při požadavku dostupnosti služby 99,99%).

- Konfigurace a podpora stávajících volebních zařízení

Tato část plnění se v souvislosti s obnovou centrálního výpočetního střediska ČSÚ předpokládá pouze do konce roku 2014.

V současné době jsou využity pro volební účely jako samostatná část 2ks serverů pro provozování systému elektronické pošty GroupWise.

Parametry serverů:

HP ProLiant BL460c G5, 1x E5345, RAM 16GB, HDD 2x 146GB SAS 10k.

V rámci plnění je požadována:

- příprava na migraci, testování ve zkušebním provozu;

- záloha stávajících serverů Volby3 a Volby4 včetně systému GroupWise;

- upgrade FirmWare všech komponent.