Příloha k zadávací dokumentaci veřejné zakázky 
„VZ004 ICT“ - Doplnění a obnova ICT v rámci projektu Redesign statistického informačního systému a obnova ICT pro další informační systémy ČSÚ včetně servisu, systémových služeb a potřebné infrastruktury

- Příloha č. 02

- Závazný návrh smlouvy

- Název souboru: RSIS_ZD004P02_závazný návrh smlouvy.pdf

Počet stran přílohy (bez tohoto krycího listu): 47

Verze ke zveřejnění

SMLOUVA O KOMPLEXNÍ DODÁVCE PRODUKTŮ	 A SLUŽEB

(č. ev. ČSÚ: [BUDE DOPLNĚNO])

Dnešního dne následující smluvní strany:

- Česká republika – Český statistický úřad

- se sídlem: 		Na padesátém 3268/81, 100 82 Praha 10

- zastoupen/jednající:	[BUDE DOPLNĚNO]

- IČO:			00025593

- DIČ:			není plátce DPH

- Bankovní spojení: 		Česká národní banka

- Číslo účtu: 		2923-001/0710

- (dále jen „Objednatel“)

a

- [DOPLNÍ UCHAZEČ]

- zapsána v obchodním rejstříku [DOPLNÍ UCHAZEČ] soudu v [DOPLNÍ UCHAZEČ], oddíl [DOPLNÍ UCHAZEČ], vložka [DOPLNÍ UCHAZEČ]

- se sídlem:			[DOPLNÍ UCHAZEČ]

- zastoupena/jednající:	[DOPLNÍ UCHAZEČ]

- IČO:			[DOPLNÍ UCHAZEČ]

- DIČ:			[DOPLNÍ UCHAZEČ]

- Bankovní spojení:		[DOPLNÍ UCHAZEČ]

- Číslo účtu:			[DOPLNÍ UCHAZEČ]

- (dále jen „Dodavatel“)

- („Objednatel“ a „Dodavatel“ dále společně rovněž „Smluvní strany“)

uzavírají v souladu s ustanovením § 269 odst. 2 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „obchodní zákoník“) s přiměřeným použitím § 536 obchodního zákoníku a ustanoveními zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „autorský zákon“) tuto

Smlouvu o komplexní dodávce produktů a služeb

(dále jen „Smlouva“)

OBSAH:

I.	ÚVODNÍ USTANOVENÍ	3

II.	ÚČEL SMLOUVY	4

III.	PŘEDMĚT SMLOUVY	4

IV.	DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ	7

V.	CENA PLNĚNÍ	8

VI.	PLATEBNÍ PODMÍNKY	11

VII.	PŘEDÁVÁNÍ PLNĚNÍ, AKCEPTACE	14

VIII.	PODMÍNKY PLNĚNÍ SLUŽEB	18

IX.	DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN	19

X.	REALIZAČNÍ TÝM A ODPOVĚDNÉ OSOBY	22

XI.	VLASTNICKÉ PRÁVO A PRÁVO UŽITÍ	25

XII.	ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUKA	27

XIII.	NÁHRADA ŠKODY A SMLUVNÍ SANKCE	28

XIV.	DŮVĚRNÉ INFORMACE	31

XV.	DOBA TRVÁNÍ SMLOUVY A ZÁNIK SMLOUVY	32

XVI.	ZMĚNOVÉ ŘÍZENÍ, SOUČINNOST A VZÁJEMNÁ KOMUNIKACE	34

XVII.	ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ	36

# ÚVODNÍ USTANOVENÍ

  - Smlouva byla uzavřena na základě výsledku zadávacího řízení na veřejnou zakázku s názvem „VZ004 ICT“ uveřejněnou ve Věstníku veřejných zakázek dne [BUDE DOPLNĚNO] pod evidenčním číslem veřejné zakázky [BUDE DOPLNĚNO] (dále jen "Veřejná zakázka"), zadávanou Objednatelem jako zadavatelem ve smyslu zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVZ“), neboť nabídka Dodavatele podaná v rámci zadávacího řízení na Veřejnou zakázku byla Objednatelem vyhodnocena jako nejvýhodnější.

  - Smluvní strany prohlašují, že identifikační údaje specifikující Smluvní strany jsou v souladu s právní skutečností v době uzavření Smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů písemně oznámí bez prodlení druhé smluvní straně. V případě změny účtu Dodavatele je Dodavatel povinen rovněž doložit vlastnictví k novému účtu, a to kopií příslušné smlouvy nebo potvrzením peněžního ústavu. Při změně identifikačních údajů smluvních stran včetně změny účtu není nutné uzavírat ke Smlouvě dodatek.

  - Dodavatel dále prohlašuje, že se náležitě seznámil se všemi podklady, které byly součástí zadávací dokumentace Veřejné zakázky včetně všech jejích příloh (dále jen „Zadávací dokumentace“), a které stanovují požadavky na předmět plnění Smlouvy, a že je odborně způsobilý ke splnění všech jeho závazků podle Smlouvy.

  - Dodavatel se dále zavazuje plnění dle Smlouvy provést v souladu s veškerými požadavky obsaženými v Zadávací dokumentaci a v souladu se svou nabídkou na plnění Veřejné zakázky.

  - Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností o vztahu Smlouvy a Zadávací dokumentace jsou stanovena tato výkladová pravidla:

### v případě jakékoliv nejistoty ohledně výkladu ustanovení Smlouvy budou tato ustanovení vykládána tak, aby v co nejširší míře zohledňovala účel Veřejné zakázky vyjádřený Zadávací dokumentací;

### v případě chybějících ustanovení Smlouvy budou použita dostatečně konkrétní ustanovení Zadávací dokumentace;

### v případě rozporu mezi ustanoveními Smlouvy a Zadávací dokumentace budou mít přednost ustanovení Smlouvy.

  - Dodavatel prohlašuje, že se detailně seznámil s rozsahem a povahou předmětu plnění, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci předmětu plnění, a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné pro realizaci předmětu plnění za dohodnutou maximální smluvní cenu uvedenou ve Smlouvě, a to rovněž ve vazbě na jím prokázanou kvalifikaci pro plnění Veřejné zakázky.

  - Dodavatel prohlašuje, že jím poskytované plnění odpovídá všem požadavkům vyplývajícím z platných právních předpisů, které se na plnění vztahují.

# ÚČEL SMLOUVY

  - Základním účelem, pro který se Smlouva uzavírá, je zajištění komplexní dodávky produktů a služeb Dodavatelem k doplnění a obnově vybraných částí informačních a komunikačních technologií, včetně jejich provozování, potřebných pro zabezpečení vybraných procesů Objednatele, tj. pro zabezpečení úloh a aplikací vyplývajících z projektu „Redesign statistického informačního systému v návaznosti na zavádění eGovernmentu v ČR“, registrační číslo projektu CZ.1.06/1.1.00/07.06396 (dále jen „Projekt“) a pro zabezpečení úloh a aplikací pro zpracování voleb a dalších statistických nástrojů; vše v rozsahu specifikovaném ve Smlouvě.

  - Část předmětu plnění Smlouvy je realizována v rámci Projektu, spolufinancovaného Evropskou unií z Integrovaného operačního programu (dále jen „IOP“).

  - Smluvní strany budou postupovat v souladu s Programovým dokumentem a Prováděcím dokumentem IOP, v souladu s výzvou k předkládání žádostí o finanční podporu relevantní pro účel a předmět Smlouvy včetně jejich veškerých příloh (dále také „Výzva“) a v souladu s oficiálními doporučeními a oznámeními řídícího orgánu či zprostředkujícího subjektu dané výzvy v aktuálním platném znění.

# PŘEDMĚT SMLOUVY

  - Předmětem Smlouvy je závazek Dodavatele spočívající v komplexní dodávce produktů a služeb pro doplnění a obnovu vybraných částí informačních a komunikačních technologií Objednatele, vše v rozsahu, kvalitě a s obsahem definovaným Smlouvou a sestává z následujících částí:

    - dodávky hardware, software, příslušenství a potřebné provozní infrastruktury včetně dopravy, dokumentace, integrace, instalace, nastavení a montáže technologií ve výpočetním středisku Objednatele (dále jen „centrální výpočetní středisko“) a výpočetních střediscích šesti dále specifikovaných Krajských správ Objednatele a Dodavatelem poskytnutého housingu, tj. lokalit určených pro provozování Statistického informačního systému (dále jen „SIS“) Objednatele složeného z technologií pro podporu Projektu (dále jen „Redesign SIS“) a pro podporu aplikací spadajících do SIS mimo Projekt (dále jen „non Redesign SIS“), pro zpracování voleb (dále jen „OIS - Volby“) a pro vnitřní informační systém (dále jen „VIS“)

(dále jen „Dodávka“)

Technická specifikace Dodávky je obsažena v příloze č. 1 část A Smlouvy.

    - migrace dat a služby technické asistence při migraci dat (včetně databází) a aplikací

(dále jen „Technická asistence při migraci“)

    - poskytování služeb servisní, technické a systémové podpory k dodanému plnění dle bodu III.1.1 Smlouvy, včetně služeb housingu a maintenance dodávaného programového vybavení.

(dále jen „Standardní služby“)

    - poskytování služeb zvýšené servisní podpory pro účely zajištění voleb

(dále jen „Nadstandardní služby“)

(„Technická asistence při migraci“, „Standardní služby“ a „Nadstandardní služby“ dále společně také jen „Služby“).

Bližší specifikace Služeb je obsažena v čl. VIII Smlouvy.

(„Dodávka“ a „Služby“ dále společně také jen „Plnění“)

  - Součástí Plnění dle Smlouvy je rovněž poskytnutí příslušných licencí dle podmínek ve Smlouvě obsažených.

  - Plnění předmětu Smlouvy je rozděleno do následujících realizačních etap (dále jen „Etapy“), z nichž 1. Etapa a 2. Etapa se vztahují k Dodávce a 3. Etapa, 4. Etapa a 5. Etapa se vztahují ke Službám:

    - 1. etapa – Příprava infrastrukturního prostředí

- zahrnuje přípravné práce v ústředí Objednatele, 6 Krajských správách a záložním středisku (housing), které jsou nutné pro řádné provozování dodávané části předmětu plnění odpovídajícího Dodávce.

(dále jen „1. Etapa“)

    - 2. etapa – dodávka HW, základního SW pro Redesign SIS, non Redesign SIS, pro OIS – Volby, VIS a jejich zprovoznění

- dodávka HW, základního SW pro Redesign SIS, non Redesign SIS a pro OIS - Volby a VIS a jejich zprovoznění v ústředí Objednatele, 6 Krajských správách a záložním středisku (housing) a jejich propojení se stávající technologií;

- instalace a optimalizace požadovaných programových produktů;

dále jen „2. Etapa“)

    - 3. Etapa – Migrace dat a služby technické asistence při migraci dat (včetně databází) a aplikací

- analýza migrovaných aplikací, databází a dat;

- technická a systémová podpora Objednatele při migracích aplikací, včetně migrace dat a databází;

- přenos dat do nového výpočetního střediska a jejich napojení na stávající aplikační servery.

Specifikace a podmínky jsou uvedeny v čl. VIII Smlouvy.

(dále jen „3. Etapa“)

    - 4. Etapa – Servisní, technická a systémová podpora pro Redesign SIS, non Redesign SIS, pro OIS – Volby a VIS

- standardní servisní, technická a systémová podpora HW a SW zahrnující:

  - reaktivní servisní, technickou a systémovou podporu HW a SW dle specifikace a podmínek uvedených v čl. VIII Smlouvy;

  - proaktivní servisní, technickou a systémovou podporu HW a SW dle specifikace a podmínek uvedených v čl. VIII Smlouvy;

  - housingové služby záložního střediska dle specifikace a podmínek uvedených v čl. VIII Smlouvy;

  - maintenance dodávaného programového vybavení dle specifikace a podmínek uvedených v čl. VIII Smlouvy.

(dále jen „4. Etapa“)

    - 5. Etapa - poskytování služeb zvýšené servisní podpory pro účely zajištění voleb

- nadstandardní servisní, technická a systémová podpora HW a SW dle specifikace a podmínek uvedených v čl. VIII Smlouvy.

(dále jen „5. Etapa“)

  - Dodavatel se zavazuje provést Dodávku a poskytovat Služby v souladu s platnými právními předpisy, jakož i v souladu se všemi relevantními normami obsahujícími technické specifikace a technická řešení, technické a technologické postupy nebo jiná určující kriteria k zajištění, že materiály, výrobky, postupy a služby vyhovují předmětu Smlouvy a veškerým zadávacím podmínkám Veřejné zakázky.

  - Dodavatel je rovněž povinen provést Dodávku a poskytovat Služby dle Smlouvy v souladu s veškerými požadavky obsaženými v Zadávací dokumentaci, která tvoří přílohu č. 8 Smlouvy a v souladu se svou nabídkou, která tvoří přílohu č. 9 Smlouvy.

  - Dodavatel prohlašuje, že předmět plnění Smlouvy není plněním nemožným, a že Smlouvu uzavírá po pečlivém zvážení všech možných důsledků. Dodavatel dále prohlašuje, že se seznámil s předmětem plnění Smlouvy, a že tento může být dokončen způsobem a v termínech stanovených ve Smlouvě.

  - Předmětem Smlouvy je dále závazek Objednatele zaplatit Dodavateli za řádně provedenou Dodávku a za řádně poskytované Služby v souladu se všemi podmínkami Smlouvy sjednanou cenu dle Smlouvy.

# DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ

  - Dodavatel se zavazuje realizovat Plnění dle Smlouvy v souladu s věcným a časovým rámcovým harmonogramem následovně:

| Etapa | Termín plnění |
| --- | --- |
| 1. Etapa | od 1. 10. 2013 nejpozději do 15. 11. 2013 |
| 2. Etapa | od 15. 11. 2013 nejpozději do 16. 12. 2013 |
| 3. Etapa | v období 15. 11. 2013 - 31. 12. 2014 dle podmínek uvedených ve Smlouvě |
| 4. Etapa | po dobu 60 měsíců od akceptace Dodávky jako celku dle Smlouvy Objednatelem |
| 5. Etapa | v rámci období plnění 4. Etapy a to za podmínek uvedených ve výzvě Objednatele dle odst. IV.2 Smlouvy |

Bližší specifikace průběhu jednotlivých etap Plnění včetně lhůt jsou uvedeny v detailním věcném a časovém harmonogramu (zejména u Dodávky, a to zvlášť pro ústředí Objednatele, 6 Krajských správ a záložní středisko (housing), který je obsažen v příloze č. 2 Smlouvy.

  - Z důvodu toho, že plnění dle Smlouvy vztahující se k 5. Etapě, resp. poskytování Nadstandardních služeb, bude Dodavatelem poskytováno výlučně dle aktuálních potřeb Objednatele u příslušných voleb dle přílohy č. 8 (Popis požadavků na předmět plnění v části technická asistence při migraci, standardní a nadstandardní služby) Zadávací dokumentace, která je přílohou č. 8 Smlouvy, je Dodavatel povinen zahájit jejich poskytování vždy a pouze na základě předchozí písemné výzvy k plnění ze strany Objednatele, jejímž obsahem bude minimálně:

- specifikace konkrétních voleb dle Přílohy č. 8 (Popis požadavků na předmět plnění v části technická asistence při migraci, standardní a nadstandardní služby) Zadávací dokumentace, která je přílohou č. 8 Smlouvy;

- předpokládaná doba poskytování (zejména doba zahájení a doba skončení);

- způsob fakturace za poskytování Nadstandardních služeb pro případ, že se v jednom termínu bude konat více voleb současně (souběh voleb) ve smyslu odst. VI.1 Smlouvy.

Objednatel je povinen zaslat písemnou výzvu dle tohoto odstavce Smlouvy tak, aby ji Dodavatel obdržel nejpozději 14 dnů před zahájením poskytování Nadstandardních služeb ze strany Dodavatele pro příslušné volby dle přílohy č. 8 (Popis požadavků na předmět plnění v části technická asistence při migraci, standardní a nadstandardní služby) Zadávací dokumentace, která je přílohou č. 8 Smlouvy a Dodavatel je povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději však ve lhůtě 3 (slovy: tří) dnů od jejího doručení, přijetí této písemné výzvy stejnou formou Objednateli formálně potvrdit. Smlouva nezakládá povinnost Objednatele odebrat jakékoliv závazné množství Nadstandardních služeb od Dodavatele nebo činit výzvy k jejich poskytování.

  - Místem plnění je sídlo Objednatele: Na padesátém 3268/81, Praha 10, včetně Krajských správ Objednatele, jejichž seznam, včetně adres, je uveden v příloze č. 3 Smlouvy a místo poskytování služeb housingu (záložní lokalita pro internetovou prezentaci).

  - Pokud to povaha některých plnění dle Smlouvy umožňuje, mohou být Dodavatelem poskytovány rovněž dálkovou formou z prostor Dodavatele při dodržení standardních bezpečnostních podmínek ze strany Dodavatele tak, aby nebyl ohrožen informační systém nebo data (např. pracovníci Dodavatele budou používat aktuální verze operačních systémů s provedenými bezpečnostními záplatami, antivirové a firewall programové vybavení, včetně VPN klienta pro zajištění zabezpečené komunikace, zajistí důvěrnost a nepřenositelnost předaných přístupových oprávnění apod.), není-li nezbytné nebo vhodné výkon takového plnění zajistit on-site.

# CENA PLNĚNÍ

  - Specifikace ceny Plnění je stanovena dohodou Smluvních stran následovně:

    - celková cena Dodávky činí [DOPLNÍ UCHAZEČ] Kč (slovy: [DOPLNÍ UCHAZEČ] korun českých) bez DPH, tj. [DOPLNÍ UCHAZEČ] Kč (slovy: [DOPLNÍ UCHAZEČ] korun českých) včetně DPH ve výši [DOPLNÍ UCHAZEČ] % (slovy: [DOPLNÍ UCHAZEČ] procent).

Uchazeč doplní v souladu se svou nabídkou.

    - cena za poskytování služeb Technické asistence při migraci je stanovena jako jednotková cena a činí [DOPLNÍ UCHAZEČ] Kč (slovy: [DOPLNÍ UCHAZEČ] korun českých) bez DPH, tj. [DOPLNÍ UCHAZEČ] Kč (slovy: [DOPLNÍ UCHAZEČ] korun českých) včetně DPH ve výši [DOPLNÍ UCHAZEČ] % (slovy: [DOPLNÍ UCHAZEČ] procent) za 1 (slovy: jeden) člověkoden poskytovaného plnění dle Smlouvy.

Uchazeč doplní v souladu se svou nabídkou.

    - cena za poskytování Standardních služeb činí [DOPLNÍ UCHAZEČ] Kč (slovy: [DOPLNÍ UCHAZEČ] korun českých) bez DPH, tj. [DOPLNÍ UCHAZEČ] Kč (slovy: [DOPLNÍ UCHAZEČ] korun českých) včetně DPH ve výši [DOPLNÍ UCHAZEČ] % (slovy: [DOPLNÍ UCHAZEČ] procent) za kalendářní čtvrtletí poskytovaného plnění dle Smlouvy;

Uchazeč doplní v souladu se svou nabídkou.

    - cena za poskytování Nadstandardních služeb je stanovena jako jednotková cena za poskytování Nadstandardních služeb pro příslušné volby dle jejich specifikace uvedené v příloze č. 8 (Popis požadavků na předmět plnění v části technická asistence při migraci, standardní a nadstandardní služby) Zadávací dokumentace, která je přílohou č. 8 Smlouvy a činí:

      - [DOPLNÍ UCHAZEČ] Kč (slovy: [DOPLNÍ UCHAZEČ] korun českých) bez DPH, tj. [DOPLNÍ UCHAZEČ] Kč (slovy: [DOPLNÍ UCHAZEČ] korun českých) včetně DPH ve výši [DOPLNÍ UCHAZEČ] % (slovy: [DOPLNÍ UCHAZEČ] procent) za poskytování Nadstandardních služeb pro jedny Volby – I (jednokolové volby) dle přílohy č. 8 (Popis požadavků na předmět plnění v části technická asistence při migraci, standardní a nadstandardní služby) Zadávací dokumentace, která je přílohou č. 8 Smlouvy.

      - [DOPLNÍ UCHAZEČ] Kč (slovy: [DOPLNÍ UCHAZEČ] korun českých) bez DPH, tj. [DOPLNÍ UCHAZEČ] Kč (slovy: [DOPLNÍ UCHAZEČ] korun českých) včetně DPH ve výši [DOPLNÍ UCHAZEČ] % (slovy: [DOPLNÍ UCHAZEČ] procent) za poskytování Nadstandardních služeb pro jedny Volby – II (dvoukolové volby) dle přílohy č. 8 (Popis požadavků na předmět plnění v části technická asistence při migraci, standardní a nadstandardní služby) Zadávací dokumentace, která je přílohou č. 8 Smlouvy;

      - [DOPLNÍ UCHAZEČ] Kč (slovy: [DOPLNÍ UCHAZEČ] korun českých) bez DPH, tj. [DOPLNÍ UCHAZEČ] Kč (slovy: [DOPLNÍ UCHAZEČ] korun českých) včetně DPH ve výši [DOPLNÍ UCHAZEČ] % (slovy: [DOPLNÍ UCHAZEČ] procent) za poskytování Nadstandardních služeb pro jedny Volby – III (dovolby) dle přílohy č. 8 (Popis požadavků na předmět plnění v části technická asistence při migraci, standardní a nadstandardní služby) Zadávací dokumentace, která je přílohou č. 8 Smlouvy.

Uchazeč doplní v souladu se svou nabídkou.

Způsob kalkulace ceny za poskytování Nadstandardních služeb pro případ, že se v jednom termínu bude konat více voleb současně (souběh voleb) je uveden v odst. VI.1 Smlouvy.

  - Detailní kalkulace ceny Plnění je uvedena v příloze č. 4 Smlouvy.

  - Veškeré ceny dle odst. 5.1 Smlouvy jsou uvedeny jako maximální, nejvýše přípustné, nepřekročitelné a zahrnující veškeré náklady Dodavatele nutné k řádnému splnění předmětu Smlouvy (např. správní a místní poplatky, vedlejší náklady, náklady spojené s dopravou do místa plnění, včetně nákladů souvisejících s provedením všech zkoušek a testů prokazujících dodržení předepsané kvality a parametrů předmětu plnění dle Smlouvy apod.).

  - Součástí ceny Plnění dle Smlouvy jsou i služby a dodávky, které v Zadávací dokumentaci nebo ve Smlouvě nejsou výslovně uvedeny, ale Dodavatel jakožto odborník o nich ví nebo má vědět, že jsou nezbytné pro řádné splnění předmětu Smlouvy. Dodavatel nese veškeré náklady nutně nebo účelně vynaložené při plnění závazku ze Smlouvy včetně správních poplatků. Cenu Plnění dle Smlouvy je možné upravit pouze za níže specifikovaných podmínek.

  - Smluvní strany se dohodly, že pokud dojde v průběhu plnění Smlouvy ke změně zákonné sazby DPH stanovené pro plnění předmětu Smlouvy, bude tato sazba promítnuta do všech cen uvedených ve Smlouvě s DPH a Dodavatel je od okamžiku nabytí účinnosti změny zákonné sazby DPH povinen účtovat platnou sazbu DPH. O této skutečnosti není nutné uzavírat dodatek ke Smlouvě. Dodavatel odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty je stanovena v souladu s platnými právními předpisy.

  - Ceny uvedené ve Smlouvě jsou ceny v korunách českých. Stane-li se v průběhu trvání Smlouvy Česká republika členem Evropské měnové unie a bude-li závazně stanoven koeficient pro přepočet CZK na EUR, budou ceny sjednané v CZK přepočteny na EUR na základě tohoto koeficientu sjednaného v mezinárodních úmluvách, kterými bude Česká republika vázána, jakož i v souladu s případnou tomu odpovídající vnitrostátní právní úpravou České republiky.

# PLATEBNÍ PODMÍNKY

  - Cena plnění dle Smlouvy bude hrazena na základě daňových dokladů vystavených Dodavatelem (dále jen „Faktura“) následovně:

- cena za Dodávku uvedená v bodě V.1.1 Smlouvy na základě Faktur, které je Dodavatel oprávněn vystavit po řádném poskytnutí, nejdříve však po schválení příslušného akceptačního protokolu ze strany Objednatele a to za podmínek uvedených v čl. VII Smlouvy (dojde-li ke splnění podmínek tam uvedených je Dodavatel povinen vystavit Faktury a doručit je Objednateli nejpozději do 15.12. příslušného kalendářního roku);

- cenu za poskytování služeb Technické asistence při migraci na základě faktur, které je Dodavatel oprávněn vystavit vždy zpětně za kalendářní čtvrtletí, ve kterém bylo plnění poskytováno, a to jako součin objemu Dodavatelem skutečně provedených služeb Technické asistence při migraci v daném období vyjádřených v člověkodnech a ceny za jeden člověkoden práce dle bodu V.1.2 Smlouvy. Dodavatel je oprávněn účtovat každou započatou polovinu člověkodne (tj. čtyři hodiny) skutečného plnění těchto služeb a příslušnou fakturu je oprávněn vystavit nejdříve po odsouhlasení výkazu o poskytnutých Standardních službách (jehož součástí bude rovněž evidence služeb Technické asistence při migraci, došlo-li v příslušném období k jejich poskytnutí) dle Smlouvy ze strany Objednatele, a to za podmínek uvedených v čl. VII Smlouvy.

- cena Standardních služeb uvedená v bodě V.1.3 Smlouvy na základě Faktur, které je Dodavatel oprávněn vystavit vždy zpětně za každé kalendářní čtvrtletí poskytovaného plnění, nejdříve však po odsouhlasení výkazu o poskytnutých Standardních službách dle Smlouvy ze strany Objednatele, a to za podmínek uvedených v čl. VII Smlouvy. V případě, že plnění nebude poskytováno po celou dobu kalendářního čtvrtletí, sníží se fakturovaná částka poměrným způsobem s ohledem na dobu, po kterou bylo plnění skutečně poskytováno; a

- cena Nadstandardních služeb uvedená v bodě V.1.4 Smlouvy na základě Faktur, které je Dodavatel oprávněn vystavit vždy po řádném poskytnutí, nejdříve však po odsouhlasení výkazu o poskytnutých Nadstandardních službách dle Smlouvy ze strany Objednatele, a to za podmínek uvedených v čl. VII Smlouvy.  V případě, že se v jednom termínu bude konat více voleb současně (souběh voleb), kalkuluje se cena za poskytování Nadstandardních služeb vždy za jedny volby s tím, že týká-li se souběh Voleb - I (volby jednokolové) a Voleb – II (volby dvoukolové), kalkuluje se cena za poskytování Nadstandardních služeb vždy pouze za jedny Volby – II (dvoukolové volby). Ve smyslu výše uvedeného je Dodavatel oprávněn na poskytované Nadstandardní služby vystavit i příslušnou Fakturu.

  - Každá Faktura musí mít náležitosti daňového dokladu dle zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a musí obsahovat pouze správné údaje, zejména správně vyúčtovanou cenu příslušného plnění dle Smlouvy či jeho části. Dodavatel je povinen po vzniku práva fakturovat vystavit a Objednateli předat Faktury ve dvojím vyhotovení.

  - Splatnost jednotlivých daňových dokladů – Faktur se sjednává ve lhůtě nejméně 30 dnů ode dne jejich doručení Objednateli. Faktura bude doručena doporučenou poštou, datovou schránkou nebo osobně pověřenému zaměstnanci Objednatele proti písemnému potvrzení. Stejná lhůta splatnosti platí i při úhradě jiných plateb na základě Smlouvy (smluvních pokut, úroků z prodlení, náhrady škody apod.), a to ode dne doručení jejich vyúčtování.

  - Faktura musí kromě zákonem stanovených náležitostí pro daňový doklad obsahovat také:

- číslo a datum vystavení Faktury,

- číslo smlouvy a datum jejího uzavření, číslo veřejné zakázky,

- název příslušného projektu, z něhož je příslušná část předmětu plnění Smlouvy financována, tj. „Redesign statistického informačního systému v návaznosti na zavádění eGovernmentu v ČR“, registrační číslo projektu CZ.1.06/1.1.00/07.06396,

- informaci, že se jedná o projekt hrazený z Integrovaného operačního programu dle Příručky pro žadatele a příjemce, výzva č. 07,

- předmět plnění a jeho přesnou specifikaci ve slovním vyjádření (nestačí pouze odkaz na číslo uzavřené smlouvy), včetně rozšíření o jednoznačné identifikace programového vybavení (verze, jazyková mutace apod.),

- označení banky a číslo účtu, na který musí být zaplaceno (pokud je číslo účtu odlišné od čísla uvedeného ve Smlouvě je Dodavatel povinen o této skutečnosti informovat Objednatele),

- kopie příslušných akceptačních protokolů či jiných dokladů, pokud je Smlouva vyžaduje,

- lhůtu splatnosti faktury,

- název, sídlo, IČO a DIČ Objednatele a Dodavatele,

- jméno a vlastnoruční podpis osoby, která Fakturu vystavila, včetně kontaktního telefonu a e-mailu.

- příslušná grafické označení dle pravidel publicity IOP.

  - Dodavatel bere podpisem Smlouvy rovněž na vědomí, že fakturovaná částka za Dodávku bude Objednatelem uhrazena následujícím způsobem:

- částka za Dodávku odpovídající pořízení technologií pro podporu Projektu bude uhrazena z Projektu.

- částka za Dodávku odpovídající pořízení plnění na podporu aplikací spadajících do non Redesign SIS, OIS - Volby a pro VIS bude uhrazena z prostředků ČSÚ.

  - S ohledem na ustanovení odst. 6.5 Smlouvy je Dodavatel povinen vystavit Objednateli v rámci platby za Dodávku dvě faktury. Faktury budou Dodavatelem vystaveny samostatně na:

- částku za Dodávku odpovídající pořízení technologií pro podporu Projektu, která bude fakturována v rámci Projektu;

- částku za Dodávku odpovídající pořízení plnění na podporu aplikací spadajících do non Redesign SIS, OIS - Volby a pro VIS, která bude fakturována v rámci prostředků ČSÚ.

  - Součástí každé Faktury bude specifikace dodaného plnění tak, aby byla v souladu s platnými účetními a daňovými předpisy, a to za účelem řádného vedení evidence majetku Objednatele v souladu s těmito právními předpisy.

  - Nebude-li jakákoliv Faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude-li chybně vyúčtována cena nebo DPH, je Objednatel oprávněn tuto Fakturu před uplynutím lhůty splatnosti bez zaplacení vrátit Dodavateli k provedení opravy s vyznačením důvodu vrácení. Dodavatel provede opravu vystavením nové Faktury. Vrácením vadné Faktury Dodavateli přestává běžet původní lhůta splatnosti. Nová lhůta splatnosti běží ode dne vystavení nové Faktury.

  - Povinnost zaplatit cenu plnění je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu Objednatele. Všechny částky poukazované v Kč vzájemně Smluvními stranami na základě Smlouvy musí být prosté jakýchkoliv bankovních poplatků nebo jiných nákladů spojených s převodem na jejich účty.

  - Objednatel neposkytuje Dodavateli na předmět plnění Smlouvy jakékoliv zálohy.

# PŘEDÁVÁNÍ PLNĚNÍ, AKCEPTACE

  - Předávání a akceptace plnění dle Smlouvy Objednatelem probíhá následovně:

    - část plnění předmětu Smlouvy odpovídající Dodávce bude Dodavatelem předáváno po dílčích celcích odpovídajících ústředí Objednatele, 6 Krajským správám a housingu, a to včetně požadované dokumentace a příslušných licencí, přičemž převzetí takových plnění dle Smlouvy podléhá akceptačnímu řízení, jehož účelem je ověřit, že příslušná část plnění předmětu Smlouvy odpovídá schváleným funkčním a technickým specifikacím a všem Objednatelem požadovaným parametrům, zejména specifikaci uvedené v přílohách Smlouvy. Předání zde uvedených dílčích celků bude potvrzeno dílčím akceptačním protokolem podepsaným oběma smluvními stranami (jejich pověřenými zástupci). Podpis všech dílčích akceptačních protokolů vztahujících se k dílčím celkům Objednatelem v rámci Dodávky je podmínkou pro akceptaci Dodávky jako celku. Dílčí akceptační protokoly jsou povinnou přílohou akceptačního protokolu za Dodávku jako celek. Bližší podmínky akceptačních řízení jsou následující:

      - Účelem akceptačního řízení je ověřit, zda Dodávka nebo její část odpovídá schváleným specifikacím, zejména specifikaci uvedené v příloze č. 1 část A Smlouvy. V rámci akceptačního řízení se budou předané části Dodávky ověřovat a testovat podle vzájemně odsouhlasených testovacích plánů (penetrační a záložní), které vzniknou v úvodní etapě plnění dle Smlouvy. Dodavatel je povinen zajistit veškeré testování postupů, nástrojů a aplikačního vybavení dodávaných dle Smlouvy v rámci své činnosti a nelze tyto činnosti převádět na Objednatele.

      - Dodavatel vyzve Objednatele k zahájení akceptačního řízení pro příslušné plnění dle Smlouvy (dílčí celky Dodávky či Dodávku jako celek) a předá takové plnění Objednateli na základě předávacího protokolu nejpozději 5 (slovy: pět) pracovních dní před termínem jednotlivých milníků dle Smlouvy (termíny plnění dílčích celků Dodávky či Dodávky jako celku).

      - Řízení o akceptaci příslušného plnění dle Smlouvy (dílčí celky Dodávky či Dodávky jako celku) je zahájeno dnem skutečného předání takového plnění na základě předávacího protokolu a je ukončeno podpisem příslušného akceptačního protokolu Objednatelem a Dodavatelem, který bude obsahovat minimálně:

- popis plnění, které bylo předmětem akceptace, včetně uvedení kompletního výčtu dodaných, implementovaných a zprovozněných produktů (HW a SW), služeb, licencí, s uvedením příslušné specifikace, výrobních a sériových čísel;

- seznam akceptačních testů se záznamem jejich výsledků;

- seznam zjištěných vad s jejich klasifikací dle kategorií;

- výsledek akceptačního řízení.

      - Akceptační řízení za příslušné plnění dle Smlouvy (dílčí celky Dodávky či Dodávky jako celku) lze zahájit pouze na základě předání všech požadovaných částí příslušného plnění dle Smlouvy. Každé takové plnění bude zakončeno podpisem příslušného akceptačního protokolu. V akceptačním řízení budou projednány výhrady Objednatele a stanovena výsledná závažnost připomínek vad a nedodělků, včetně termínů jejich odstranění. Výsledky tohoto řízení budou uvedeny do příslušného akceptačního protokolu.

      - Kategorizace vad předávaného plnění dle Smlouvy při akceptačním řízení:

- Vada kategorie A

Popis vady: Vážné vady s nejvyšší prioritou, které mají kritický dopad do funkčnosti plnění nebo jeho části a dále vady, které znemožňují užívání plnění nebo jeho části Objednatelem nebo způsobují vážné provozní problémy.

- Vada kategorie B

Popis vady: Vada, která svým charakterem nespadá do kategorie A. Znamená vážné vady způsobující zhoršení výkonnosti a funkčnosti plnění nebo jeho části. Plnění nebo jeho část má omezení nebo je částečně nefunkční. Jedná se o odstranitelné vady, které způsobují problémy při užívání a provozování plnění nebo jeho části Objednatelem, ale umožňují provoz.

- Vada kategorie C

Popis vady: Vada, která svým charakterem nespadá do kategorie A nebo kategorie B. Znamená odstranitelné vady s minimálním dopadem na funkcionality či funkčnost plnění nebo jeho části.

      - Výsledkem akceptačních řízení mohou být 3 stavy:

- Akceptováno bez výhrad – v případě, že Objednatel v průběhu akceptačního řízení nenalezne v předaném plnění žádné vady ani nedodělky (dle výše uvedené kategorizace vad), uvede Objednatel do akceptačního protokolu, že předané plnění bylo akceptováno bez výhrad a akceptační protokol potvrdí svým podpisem.

- Akceptováno s výhradami – V případě, že budou v průběhu akceptačního řízení shledány v předaném plnění vady nebo nedodělky nebránící dalšímu užití plnění odpovídajícího Dodávce nebo jeho části, dohodnou se Objednatel a Dodavatel na termínu, do kterého je Dodavatel povinen tyto vady a nedodělky odstranit. Seznam vad nebo nedodělků s termíny jejich odstranění bude uveden v akceptačním protokolu. V akceptačním protokolu bude uvedeno, že předané plnění bylo akceptováno s výhradami a obě smluvní strany příslušný akceptační protokol potvrdí svým podpisem. Po odstranění všech vad a nedodělků podepíší obě smluvní strany nový akceptační protokol s výsledkem „Akceptováno bez výhrad“.

- Neakceptováno – V případě, že budou v průběhu akceptačního řízení v předaném plnění shledány vady a nedodělky, které by bránily v užití plnění odpovídajícího Dodávce nebo jeho části, není předané plnění akceptováno. Smluvní strany se dohodnou na termínech nového předání a nového akceptačního řízení. V akceptačním protokolu bude uvedeno, že předané plnění nebylo akceptováno a budou stanoveny termíny nového předání a akceptačního řízení a obě smluvní strany akceptační protokol potvrdí svým podpisem.

      - V rámci kategorizace vad a stanovování výsledků akceptačního řízení je nepřípustné vady nebo nedodělky jakkoliv sdružovat nebo slučovat (např. 2 obdobné vady kategorie B nelze považovat za 1 vadu kategorie B apod.). Kategorizaci vad předávaného plnění dle Smlouvy ve smyslu bodu VII.1.1.5 výše tohoto článku Smlouvy stanovuje při akceptačním řízení výhradně Objednatel.

      - Nedohodnou-li se Smluvní strany jinak, maximální lhůta na odstranění jakékoliv vady kategorie A, B a C nepřesáhne 1 (slovy: jeden) týden od data podpisu akceptačního protokolu se stavem „Akceptováno s výhradami“. Odstranění vad je základní podmínkou pro zahájení předání/převzetí Dodávky jako celku. Lhůty na odstranění vad uvedené v tomto odstavci Smlouvy se vztahují pouze na vady a incidenty zjištěné před zahájením poskytování Standardních služeb dle Smlouvy.

      - Převzetí dílčích částí Dodávky je možné pouze na základě akceptačního řízení s výsledkem „Akceptováno bez výhrad“ nebo „Akceptováno s výhradami“.

      - Dodávka jako celek se považuje za řádně provedenou převzetím všech dílčích částí Dodávky. Objednatel podepíše Dodavateli finální akceptační protokol, jestliže výsledky všech akceptačních procedur vyhověly stanoveným kritériím, Dodávka jako celek splňuje podmínky a vlastnosti stanovené Smlouvou, je plně funkční a způsobilá pro použití ke smluvenému účelu, odpovídá sjednané funkční a technické specifikaci a parametrům uvedeným ve Smlouvě a v Zadávací dokumentaci, je bez jakýchkoliv nedodělků a vad. Současně jako přílohy finálního akceptačního protokolu je Dodavatel povinen předložit kopie veškerých dílčích akceptačních protokolů podepsaných Objednatelem, a to s výsledkem „Akceptováno bez výhrad“. Závěrečné celkové převzetí Dodávky jako celku je tedy možné pouze na základě akceptačního řízení s výsledem „Akceptováno bez výhrad“. Podpis finálního akceptačního protokolu za Dodávku jako celek Objednatelem s výsledkem „Akceptováno bez výhrad“ je podmínkou pro vznik oprávnění Dodavatele vystavit Fakturu za poskytnutí Dodávky dle Smlouvy.

    - část plnění předmětu Smlouvy odpovídající Službám následovně:

      - Služby odpovídající 3. Etapě dle Smlouvy (Technická asistence při migraci) a Standardní služby odpovídající 4. Etapě dle Smlouvy budou Objednatelem přebírány na základě akceptace v rámci pravidelných akceptačních schůzek, které se budou konat na základě výzvy Dodavatele vždy nejpozději do 10 (slovy: deseti) dnů od skončení posledního měsíce příslušného kalendářního čtvrtletí dle Smlouvy. Objednatel musí být ke schůzce písemně pozván nejpozději do 5 (slovy: pěti) dnů před termínem příslušné akceptační schůzky s tím, že nejpozději v této lhůtě je Dodavatel rovněž povinen předat Objednateli doklady Dodavatele prokazující skutečný rozsah a kvalitu Standardních služeb (včetně služeb Technické asistence při migraci) poskytnutých za příslušné kalendářní čtvrtletí, a to formou tzv. reportu o kvalitě provozované Standardní služby s následujícími minimálními obsahovými náležitostmi:

- výkaz činností za uplynulé kalendářní čtvrtletí, včetně počtu odpracovaných člověkodnů za služby Technické asistence při migraci dle Smlouvy (včetně rozdělení do příslušných rolí a času jejich poskytování), došlo-li v příslušném období k jejich poskytnutí;

- soupis a čas poruch odstraněných během příslušného kalendářního čtvrtletí;

- soupis a čas poruch, které se vyskytly během příslušného kalendářního čtvrtletí a které jsou aktuálně odstraňovány;

- procentní plnění SLA (dostupnost systémů);

- soupis a čas poruch neodstraněných během příslušného kalendářního čtvrtletí, způsob a harmonogram jejich řešení/odstranění;

(dále jen „Report“)

Před akceptací Reportu Objednatelem bude ověřeno, zda plnění příslušné části Standardních Služeb (případně včetně služeb Technické asistence při migraci, došlo-li v příslušné období k jejich poskytnutí) bylo dodáno řádně dle příslušných ustanovení Smlouvy a pokud ano, je Objednatel povinen podepsat příslušný akceptační protokol, jehož přílohou bude příslušný doklad o poskytovaném plnění, tj. Report.

      - Nadstandardní služby budou Objednatelem přebírány na základě akceptace v rámci akceptačních schůzek, které se budou konat na základě výzvy Dodavatele vždy nejpozději do 10 (slovy: deseti) dnů od skončení příslušného měsíce, ve kterém bylo poskytování Nadstandardních služeb pro příslušné volby dle Smlouvy ukončeno. Objednatel musí být ke schůzce písemně pozván nejpozději do 5 (slovy: pěti) dnů před termínem příslušné akceptační schůzky s tím, že nejpozději v této lhůtě je Dodavatel rovněž povinen předat Objednateli doklady Dodavatele prokazující skutečný rozsah a kvalitu poskytnutých Nadstandardních služeb, a to formou tzv. reportu o kvalitě provozované Nadstandardní služby s následujícími minimálními obsahovými náležitostmi:

- výkaz činností za příslušné volby dle Smlouvy;

- soupis a čas poruch, které se vyskytly u příslušných voleb a způsob jejich odstraňování;

- procentní plnění SLA (dostupnost systémů).

(dále jen „Report II“)

Před akceptací Reportu II Objednatelem bude ověřeno, zda plnění příslušné části Nadstandardních služeb bylo dodáno řádně dle příslušných ustanovení Smlouvy a pokud ano, je Objednatel povinen podepsat příslušný akceptační protokol, jehož přílohou bude příslušný doklad o poskytovaném plnění, tj. Report II.

# PODMÍNKY PLNĚNÍ SLUŽEB

  - Podmínky pro plnění Služeb jsou následující:

    - plnění služeb Technické asistence při migraci odpovídajících 3. Etapě dle Smlouvy zahrnuje:

- analýzu migrovaných aplikací, databází a dat provozovaných nebo nově implementovaných v centrálním výpočetním středisku;

- technickou a systémovou podporu Objednatele při migracích aplikací, včetně dat a databází, propojení (fyzické i logické) stávajícího a nového výpočetního střediska v ústředí Objednatele;

- přenos dat dle přílohy č. 6c (Seznam databází) a přílohy č. 6d (Seznam aplikací) Zadávací dokumentace, která tvoří přílohu č. 8 Smlouvy, do nového výpočetního střediska a jejich napojení na stávající aplikační servery.

    - plnění Standardních služeb odpovídajících 4. Etapě dle Smlouvy zahrnuje:

- reaktivní podporu spočívající v odstraňování HW závad opravou nebo výměnou vadného dílu, opravy chyb SW nebo zajištění náhradního řešení;

- proaktivní podporu spočívající v profylaxi a diagnostiku HW, aktualizace a patchování firmware, u SW se pak jedná o aplikování nových verzí a SW opravy neobsahující reakci na chybu;

- housingové služby záložního střediska;

- dodávka nových verzí aplikačního programového vybavení (např. operační systém, zálohovací SW apod., včetně aplikování těchto nových verzí a optimalizace nastavení.

    - plnění Nadstandardních služeb odpovídajících 5. Etapě dle Smlouvy spočívá v zajištění plnění Standardních služeb odpovídajících 4. Etapě v přísnějším režimu požadovaných parametrů plnění, než jsou stanoveny pro plnění Standardních služeb odpovídajících 4. Etapě.

## Bližší podmínky plnění Služeb jsou definovány v příloze č. 1 část B Smlouvy.

# DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

  - Dodavatel je povinen:

- poskytovat řádně a včas plnění podle Smlouvy bez faktických a právních vad.

- postupovat při plnění předmětu Smlouvy s odbornou péčí, podle nejlepších znalostí a schopností, sledovat a chránit oprávněné zájmy Objednatele a postupovat v souladu s jeho pokyny a interními předpisy souvisejícími s předmětem plnění Smlouvy (či její dílčí části), které Objednatel Dodavateli poskytne, nebo s pokyny jím pověřených osob.

- poskytnout Objednateli veškerou nezbytnou součinnost k naplnění účelu Smlouvy.

- na žádost Objednatele spolupracovat či poskytnout maximální možnou součinnost případným dalším dodavatelům Objednatele (zejména se jedná o dodavatele uvedené v příloze č. 10 (Přehled stávajících dodavatelů a správců aplikačního programového vybavení a technického vybavení) Zadávací dokumentace, která tvoří přílohu č. 8 Smlouvy.

- provádět svoje činnosti tak, aby nebyl v nadbytečném rozsahu omezen provoz pracovišť Objednatele (zejména nesmí činnost Dodavatele dle Smlouvy jakkoliv ohrozit plnění standardních úkolů Objednatele v rámci mu svěřené pravomoci dle Statutu Českého statistického úřadu).

- seznámit se rovněž s bezpečnostními pravidly na pracovištích Objednatele a dodržovat je, včetně jejich případných změn, a toto seznámení ve Smlouvě potvrdit s tím, že Dodavatel rovněž zajistí, aby všechny osoby, které se na jeho straně podílí na plnění předmětu Smlouvy a které budou přítomny v prostorách Objednatele, dodržovaly všechny bezpečnostní a provozní předpisy tak, jak s nimi byly seznámeny Objednatelem před zahájením pravidelné přítomnosti na pracovištích Objednatele, např. PO, BOZP, závazek mlčenlivosti apod.

- informovat Objednatele na jeho žádost o průběhu plnění předmětu Smlouvy a akceptovat jeho doplňující pokyny a připomínky k plnění předmětu Smlouvy.

  - Dodavatel se zavazuje plnění předmětu Smlouvy provést sám, nebo s využitím subdodavatelů, uvedených spolu s rozsahem jejich plnění v příloze č. 5 Smlouvy. Dodavatel je povinen písemně informovat Objednatele o všech svých subdodavatelích (včetně jejich identifikačních a kontaktních údajů a o tom, které služby pro něj v rámci předmětu plnění každý se subdodavatelů poskytuje) a o jejich změně, a to nejpozději do 7 (slovy: sedmi) dnů ode dne, kdy Dodavatel vstoupil se subdodavatelem ve smluvní vztah či ode dne, kdy nastala změna.

  - Dodavatel je oprávněn změnit subdodavatele, pomocí něhož prokázal část splnění kvalifikace v rámci zadávacího řízení Veřejné zakázky, na základě něhož byla uzavřena Smlouva, jen z vážných objektivních důvodů a s předchozím písemným souhlasem Objednatele, přičemž nový subdodavatel musí disponovat kvalifikací ve stejném či větším rozsahu, kterou původní subdodavatel prokázal za Dodavatele. Subdodavatel, pomocí kterého Dodavatel prokázal část splnění kvalifikace Veřejné zakázky, bude poskytovat i tomu odpovídající část plnění. Objednatel nesmí souhlas se změnou subdodavatele bez objektivních důvodů odmítnout, pokud mu budou příslušné doklady v ujednané lhůtě předloženy.

  - Zadání provedení části plnění dle Smlouvy subdodavateli Dodavatelem nezbavuje Dodavatele jeho výlučné odpovědnosti za řádné provedení plnění dle Smlouvy vůči Objednateli. Dodavatel odpovídá Objednateli za plnění předmětu Smlouvy, které svěřil subdodavateli, ve stejném rozsahu, jako by jej poskytoval sám.

  - Dodavatel se zavazuje informovat bezodkladně Objednatele o jakýchkoliv zjištěných překážkách plnění, byť by za ně Dodavatel neodpovídal, o vznesených požadavcích orgánů státního dozoru a o uplatněných nárocích třetích osob, které by mohly plnění Smlouvy ovlivnit.

  - Dodavatel je povinen i bez pokynů Objednatele provést nutné úkony, které ač nejsou předmětem Smlouvy, budou s ohledem na nepředvídané okolnosti pro splnění Smlouvy nezbytné nebo jsou nezbytné pro zamezení vzniku škody.

  - Objednatel má právo přesvědčit se kdykoliv v průběhu realizace plnění dle Smlouvy o stavu realizace plnění a Dodavatel mu k tomuto musí vytvořit podmínky, případné náklady nese Dodavatel.

  - Dodavatel se zavazuje, aby doklady prokazující náklady související s plněním Smlouvy splňovaly předepsané náležitosti účetního dokladu dle § 11 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a aby tyto doklady byla správné, úplné, průkazné a srozumitelné.

  - Dodavatel je povinen na své náklady řádně uchovávat veškeré dokumenty související s plněním předmětu Smlouvy a prokazující čerpání finančních prostředků po dobu nejméně 10 (slovy: deset) let od ukončení plnění způsobem, který je v souladu s platnými právními předpisy České republiky a Evropských společenství. Dodavatel se zavazuje umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektu provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním předmětu Smlouvy, a to po dobu nejméně 10 (slovy: deseti) let od ukončení financování předmětu plnění způsobem, který je v souladu s platnými právními předpisy České republiky a Evropských společenství.

  - Dodavatel je dále povinen za účelem ověření plnění svých povinností vytvořit podmínky subjektům oprávněných dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, k provedení kontroly vztahující se k plnění předmětu Smlouvy, poskytnout oprávněným osobám veškeré doklady vztahující se k plnění předmětu Smlouvy, umožnit průběžné ověřování souladu údajů o plnění předmětu Smlouvy a poskytnout součinnost všem osobám oprávněným k provádění kontroly, včetně toho, že se Dodavatel podrobí této kontrole a bude působit jako osoba povinná ve smyslu ust. § 2 písm. e) uvedeného zákona. Těmito oprávněnými osobami jsou Objednatel, Ministerstvo financí České republiky, Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky, Ministerstvo vnitra České republiky, Centrum pro regionální rozvoj, Evropská komise, Evropský účetní dvůr, Nejvyšší kontrolní úřad, příslušný finanční úřad, Evropský úřad pro boj proti podvodům (OLAF), případně další orgány oprávněné k výkonu kontroly.

  - Dodavatel je povinen na své náklady řádně uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací plnění předmětu Smlouvy, včetně účetních dokladů v souladu s článkem 90 Nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 minimálně do konce roku 2024, a pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší než v evropských předpisech, musí být pro úschovu použita delší lhůta. Každý originální účetní doklad musí obsahovat informaci, že se jedná o projekt Integrovaného operačního programu a musí být označen číslem projektu.

  - Dodavatel je dále povinen do konce roku 2024 za účelem ověřování plnění povinností vyplývajících z podmínek Integrovaného operačního programu a z Rozhodnutí o přidělení dotace poskytovat požadované informace a dokumentaci zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (Ministerstvo vnitra České republiky, Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky, Centrum pro regionální rozvoj, Ministerstvo financí České republiky, Evropská komise, Evropský účetní dvůr, Evropský úřad pro boj proti podvodům (OLAF), Nejvyšší kontrolní úřad, příslušný finanční úřad a další oprávněné orgány státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly, vztahující se k plnění předmětu Smlouvy a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.

  - Dodavatel je povinen poskytnout Objednateli veškerou součinnost při provádění informačních a propagačních opatření na základě Nařízení Komise (ES) č. 1828/2006 a v souladu s pravidly stanovenými v Příručce pro žadatele a příjemce výzvy č. 07 IOP v souladu s Pravidly pro provádění informačních a propagačních opatření, dostupných na URL: <http://www.osf-mvcr.cz/file/318_1_1>, kde je mimo jiné stanovena odpovědnost příjemců, pokud jde o informační a propagační opatření pro veřejnost, v souladu s Logo manuálem IOP dostupném na URL: <http://www.osf-mvcr.cz/file/317_1_1> nebo <http://www.strukturalni-fondy.cz>. Dodavatel prohlašuje, že ke dni nabytí účinnosti Smlouvy je se shora uvedenými pravidly seznámen, přičemž se musí řídit vždy pouze aktuálními pravidly. Součinnost dle tohoto odst. IX.13 Smlouvy poskytuje Dodavatel bezplatně.

  - Dodavatel je povinen všechny písemné zprávy, písemné výstupy či případné prezentace opatřit vizuální identitou projektů spolufinancovaných z IOP dle odst. IX.13 tohoto článku Smlouvy. Dodavatel prohlašuje, že ke dni nabytí účinnosti Smlouvy je s těmito pravidly řádně seznámen. V případě, že v průběhu plnění Smlouvy dojde ke změně těchto pravidel, je Objednatel povinen o této skutečnosti Dodavatele bezodkladně informovat.

  - Dodavatel je povinen zajistit, aby povinnosti ve vztahu k plnění Smlouvy dle odst. IX.9 až IX.14 Smlouvy plnili do konce roku 2024 také jeho partneři a dodavatelé podílející se na realizaci plnění dle Smlouvy či její dílčí části.

  - Dodavatel je povinen dodat sjednané plnění dle Smlouvy v dohodnutém množství, jakosti a provedení.

  - S ohledem na povinnosti smluvních stran uložené jim § 147a ZVZ se Dodavatel rovněž zavazuje:

- předložit Objednateli písemný seznam svých subdodavatelů, ve kterém uvede subdodavatele, jímž za plnění subdodávky uhradil více než 10 % (slovy: deset procent) z celkové ceny díla, a to nejpozději do 60 (slovy: šedesáti) dnů od splnění této smlouvy nebo kdykoli na základě písemné žádosti Objednatele a to nejpozději do 14 (slovy: čtrnácti) dnů od jejího doručení Dodavateli; a

- pro případ, že jakýkoliv subdodavatel Dodavatele má nebo bude mít formu akciové společnosti, je Dodavatel rovněž povinen jako přílohu seznamu svých subdodavatelů ve smyslu písm. i) tohoto odstavce smlouvy předložit Objednateli seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota u jakéhokoliv subdodavatele přesahuje 10 % (slovy: deset procent) jeho základního kapitálu, a to vyhotovený ve lhůtě 90 (slovy: devadesáti) dnů před dnem předložení seznamu subdodavatelů.

# REALIZAČNÍ TÝM A ODPOVĚDNÉ OSOBY

  - Dodavatel určí k plnění předmětu Smlouvy realizační tým. Jmenné složení realizačního týmu je uvedeno v příloze č. 6 Smlouvy (dále jen „Realizační tým“). Dodavatel se zavazuje zachovávat po celou dobu plnění předmětu Smlouvy profesionální složení Realizačního týmu v souladu s požadavky stanovenými ve Smlouvě.

## Dodavatel se zavazuje zabezpečovat plnění předmětu Smlouvy prostřednictvím osob, kterými prokázal v rámci zadávacího řízení na Veřejnou zakázku splnění kvalifikačních požadavků (technické kvalifikační předpoklady). V případě změny těchto osob (členů Realizačního týmu) je Dodavatel povinen vyžádat si písemný souhlas Objednatele, tento souhlas je oprávněna vydat odpovědná osoba ve věcech smluvních za Objednatele. Nová osoba Dodavatele musí splňovat příslušné požadavky na kvalifikaci stanovené v Zadávací dokumentaci, což je Dodavatel povinen Objednateli doložit odpovídajícími dokumenty.

  - Objednatel si vyhrazuje právo na odmítnutí nebo akceptaci významných změn ve složení Realizačního týmu v době plnění předmětu Smlouvy. Současně si Objednatel vyhrazuje právo požádat o výměnu člena Realizačního týmu pro opakovanou nespokojenost s kvalitou jím odváděné práce nebo pro nedostatečnou komunikaci s Objednatelem.

  - Každá ze Smluvních stran dále jmenuje odpovědné osoby, které budou vystupovat jako zástupci Smluvních stran. Odpovědné osoby zastupují Smluvní stranu ve smluvních a technických záležitostech souvisejících s plněním předmětu Smlouvy, zejména podávají a přijímají informace o průběhu plnění Smlouvy.

  - Odpovědné osoby budou oprávněny činit rozhodnutí závazná pro Smluvní strany ve vztahu ke Smlouvě v rámci své pravomoci. Odpovědné osoby, nejsou-li statutárními orgány, však nejsou oprávněny provádět změny ani zrušení Smlouvy s výjimkou oprávnění výslovně ve Smlouvě definovaných, nebude-li jim udělena speciální plná moc.

  - Odpovědnými osobami za Objednatele jsou:

#### ve věcech smluvních: 	Ing. Leoš Nergl, VŘ sekce 2

#### Ing. František Konečný, VŘ sekce 3

#### ve věcech technických: 	Ing. Petr Mikan, ŘO 24

## Petr Lebeda, MBA, technický gestor projektu

## Odpovědnými osobami za Dodavatele jsou:

#### ve věcech smluvních: 	[DOPLNÍ UCHAZEČ]

#### ve věcech technických: 	[DOPLNÍ UCHAZEČ]

## Každá ze Smluvních stran má právo změnit jí jmenované odpovědné osoby, musí však o každé změně vyrozumět písemně druhou Smluvní stranu.  Změna odpovědných osob je vůči druhé Smluvní straně účinná okamžikem, kdy o ní byla písemně vyrozuměna.

## Objednatel je rovněž oprávněn spolupracovat při provádění dohledu nad stavem plnění dle Smlouvy s vybranou, nezávislou, odborně erudovanou třetí osobou pro zajištění odborné garance projektu na straně Objednatele. Dodavatel je povinen plně respektovat postavení takové třetí osoby, spolupracovat s ní a poskytnout jí maximální součinnost dle pokynů Objednatele.

## Plnění předmětu Smlouvy bude realizováno na základě řízených řídících dokumentů dle obecně platných norem projektového řízení s tím, že bází pro řízení projektu je tříúrovňová struktura, tvořená Řídícím výborem, Výkonným výborem a pracovní skupin (v případě potřeby i více pracovními skupinami). V této struktuře budou zastoupeni zástupci Objednatele, Dodavatele, manažera projektu a zástupci dalších třetích stran (např. zástupce průběžného auditu, zástupce MV OSF, odborný znalec atd.) s tím, že Dodavatel je povinen jmenovat své zástupce do této struktury nejpozději do 5 (slovy: pěti) pracovních dnů po uzavření Smlouvy. Jednání všech řídících struktur projektu budou probíhat v českém případně slovenském jazyce.

## Podmínky týkající se jednotlivých struktur řízení projektu jsou stanoveny následovně:

## Pracovní skupina je odpovědná za řešení jednotlivých Etap Dodávky. Je řízena společně jmenovaným zástupcem Objednatele a jmenovaným zástupcem Dodavatele. Frekvence jejich jednání je řízena potřebami řešení projektu (minimálně však 2x za měsíc). V případě vytvoření více pracovních skupin budou tato jednání pracovních skupin probíhat dle potřeby řešení i paralelně. Vedení pracovní skupiny je povinno písemně informovat Výkonný výbor o stavu řešení 1x za měsíc. Vyskytnou-li se problémy vyžadující urychlené řešení, vedení pracovní skupiny informuje Výkonný výbor bezprostředně;

## Výkonný výbor je odpovědný za přípravu a výstupy Smlouvy, plánování, kontrolu plnění schváleného harmonogramu a další z něho vyplývající úkoly. Řeší problémy předložené pracovní skupinou. Je řízen manažerem projektu, jehož rozhodnutí jsou závazná pro všechny jeho členy. Jednání Výkonného výboru je 1x za měsíc. Podkladem pro jednání jsou zprávy pracovních skupin. Manažer projektu je povinen 1x za měsíc písemně informovat Řídící výbor o stavu řešení projektu a jeho problémech. Manažer projektu je dále povinen připravit souhrnnou čtvrtletní písemnou zprávu o stavu řešení pro jednání Řídícího výboru projektu;

## Řídící výbor je odpovědný za koordinaci projektu s ostatními projekty Objednatele a jeho celkovou koordinaci v rámci IOP. Řeší podstatné změny projektu, jeho harmonogramu, rozpočtu, smluvních podmínek atd. Je řízen Nositelem projektu. Jednání Řídícího výboru jsou zpravidla jednou měsíčně, nejméně jednou za 2 měsíce. Podkladem pro jednání je pravidelná zpráva manažera projektu. Z jednání tohoto Řídícího výboru je předkládána písemná zpráva vedení Objednatele. Dodavatel připravuje podklady o stavu řešení za část odpovídající předmětu plnění Smlouvy dle definovaných Etap plnění Smlouvy.

## Vzhledem k tomu, že plnění dle Smlouvy je součástí Projektu, který je řízen dle metodiky PRINCE2, je Dodavatel povinen řídit Dodávku dle Smlouvy v souladu s metodikou PRINCE2 a směrnicí Objednatele č. 4/2011, která je obsažena v příloze č. 12 Zadávací dokumentace, která tvoří přílohu č. 8 Smlouvy.

## Dodavatel není bez předchozího písemného souhlasu Objednatele oprávněn po dobu účinnosti Smlouvy a 12 (slovy: dvanácti) měsíců po ukončení trvání Smlouvy zaměstnat zaměstnance Objednatele přímo nebo i nepřímo, a to ani v subjektech, v nichž má rozhodující finanční, majetkovou nebo jinou účast. Za zaměstnance Objednatele se považuje osoba, která byla v pracovním poměru k Objednateli v době účinnosti Smlouvy a přímo se podílela na plnění předmětu Smlouvy nebo o něm rozhodovala.

# VLASTNICKÉ PRÁVO A PRÁVO UŽITÍ

## Dodavatel prohlašuje, že vlastnické právo a nebezpečí škody na věci k plnění v rámci Dodávky (či její části) dle Smlouvy předaným Dodavatelem Objednateli v souvislosti s plněním předmětu Smlouvy přechází na Objednatele dnem jejich protokolárního předání Objednateli. Výjimkou jsou dodané HW a SW komponenty pro záložní středisko (housing) v rámci Dodávky, u kterých vlastnické právo přechází na Objednatele dnem jejich protokolárního předání Objednateli v rámci jejich zprovoznění, nicméně k přechodu nebezpečí škody na věci dochází, s ohledem na charakter poskytování této části Standardních služeb dle Smlouvy mimo prostory Objednatele, až v okamžiku ukončení poskytování Standardních služeb dle Smlouvy, resp. v okamžiku zpětného předání dodaných HW a SW komponentů pro záložní středisko (housing) Dodavatelem Objednateli nebo jím určené třetí osobě a to ve stavu odpovídajícím běžnému opotřebení; Dodavatel je povinen písemně vyzvat Objednatele ke zpětnému předání těchto komponentů nejpozději 1 (slovy: jeden) měsíc před ukončením poskytování Standardních služeb dle Smlouvy.

## Dodavatel rovněž poskytuje Objednateli a Objednatel podpisem Smlouvy přijímá následující oprávnění:

## k softwarovým produktům dodávaným jako součást Dodávky (dále jen „Software“) uživatelské licence k užití Software všemi způsoby uvedenými v § 12 odst. 4 autorského zákona, a to minimálně v rozsahu potřebném pro řádné užívání plnění dle Smlouvy. Tyto uživatelské licence jsou uděleny jako nevýhradní a časový rozsah těchto licencí je udělen na dobu trvání majetkových práv autorských k takovým Software. Licence udělené dle tohoto ustanovení Smlouvy se vztahují i na veškeré update a upgrade k Software. Bližší specifikace Software je uvedena v příloze č. 1 část A Smlouvy.

## pro případ, že je výsledkem činnosti Dodavatele dle Smlouvy dílo, které podléhá ochraně podle autorského zákona (dále jen „Dílo“), neaplikuje se na takové plnění bod XI.2.1 Smlouvy a Dodavatel poskytuje Objednateli a Objednatel od Dodavatele získává veškerá práva související s ochranou duševního vlastnictví vztahující se k Dílu, a to v rozsahu nezbytném pro řádné užívání Díla Objednatelem po celou dobu trvání příslušných práv. Objednatel zejména získává od Dodavatele k Dílu nejpozději ke dni jeho předání veškerá majetková práva, a to formou dále uvedeného licenčního ujednání (dále jen „Licence“):

## Licence je udělena jako nevýhradní k veškerým známým způsobům užití Díla, zejména k účelu, ke kterému bylo takové Dílo Dodavatelem vytvořeno v souladu se Smlouvou, a to v rozsahu minimálně nezbytném pro řádné užívání Díla Objednatelem, je udělena jako neodvolatelná, neomezená územním či množstevním rozsahem a rovněž tak neomezená způsobem nebo rozsahem užití. Dále je Licence udělena na dobu určitou (po dobu trvání majetkových práv autorských k Dílu), je převoditelná a postupitelná, tj. je udělena s právem udělení sublicence či postoupení Licence jakékoliv třetí osobě a dále Objednatel není povinen Licenci využít.

## Povinnost týkající se Licence platí pro Dodavatele i v případě zhotovení části Díla subdodavatelem. Licence je poskytnutá v maximálním rozsahu povoleném platnými právními předpisy; Dodavatel tímto prohlašuje, že v případě vytvoření Díla ve smyslu odst. 11.2.2 Smlouvy zajistí veškerá oprávnění k Dílu, zejména, nikoliv však výlučně, že získá veškerá oprávnění autorů či třetích osob k takovému Dílu a bude je oprávněn je poskytnout Objednateli.

## Dodavatel je povinen zajistit, aby výsledkem jeho plnění nebo jakékoliv jeho části nebyla porušena práva třetích osob. Pro případ, že užíváním předmětu plnění nebo jeho dílčí části nebo prostou existencí předmětu plnění nebo jeho dílčí části budou v důsledku porušení povinností Dodavatele dotčena práva třetích osob, nese Dodavatel vedle odpovědnosti za takovéto vady plnění i odpovědnost za veškeré škody, které tím Objednateli vzniknou.

## Dodavatel rovněž uděluje Objednateli souhlas k tomu, aby nejpozději při předání Díla dle bodu XI.2.2 Smlouvy byl Objednatel (či Objednatelem pověřená třetí osoba) oprávněn Dílo (nebo jeho dílčí část) zveřejnit, upravovat, zpracovávat, překládat, či měnit jeho název, a že je též oprávněn Dílo spojit s dílem jiným a zařadit jej do díla souborného. Za tímto účelem se Objednatel stává výlučným vlastníkem zdrojových kódů Díla, je-li takovým dílem SW a Dodavatel se zavazuje předat Objednateli veškeré zdrojové kódy k Dílu, včetně související dokumentace, a to tak, že budou uloženy na k tomu vyhrazených datových prostředcích Objednatele nebo mu budou nejpozději k datu předání Díla předány na datovém nosiči (CD/DVD).

## Dodavatel podpisem Smlouvy výslovně prohlašuje, že odměna za veškerá oprávnění poskytnutá Objednateli dle tohoto článku Smlouvy je již zahrnuta v ceně za poskytování plnění dle Smlouvy.

## Udělení veškerých práv uvedených v tomto článku Smlouvy nelze ze strany Dodavatele vypovědět a na jejich udělení nemá vliv ukončení platnosti Smlouvy.

## S nositeli chráněných práv duševního vlastnictví vzniklých v souvislosti s realizací plnění dle Smlouvy je Dodavatel povinen vždy smluvně zajistit možnost nakládání s těmito právy Objednatelem v rozsahu definovaném tímto článkem Smlouvy.

## Dodavatel je povinen Objednateli uhradit jakékoli majetkové a nemajetkové újmy, vzniklé v důsledku toho, že Objednatel nemohl předmět plnění Smlouvy užívat řádně a nerušeně. Jestliže se jakékoliv prohlášení Dodavatele v tomto článku ukáže nepravdivým nebo Dodavatel poruší jinou povinnost dle tohoto článku Smlouvy, jde o podstatné porušení Smlouvy a Dodavatel je povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 500.000,- Kč (slovy: pět set tisíc korun českých) za každé jednotlivé porušení povinnosti. Zaplacením smluvní pokuty není nijak dotčeno ani omezeno právo Objednatele na náhradu škody, kterou lze vymáhat vedle smluvní pokuty v plné výši.

# ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUKA

  - Dodavatel přebírá závazek a odpovědnost za vady plnění odpovídajícího Dodávce, jež bude mít takové plnění (či její dílčí část) v době předání Objednateli a dále za vady, které se na takovém plnění (či její dílčí části) vyskytnou v průběhu záruční doby. Dodavatel v souvislosti  s odpovědností za vady plnění odpovídajícího Dodávce poskytuje Objednateli na toto plnění následující záruku.

  - Dodavatel poskytuje záruku 60 (slovy: šedesát) měsíců na to, že plnění odpovídající Dodávce bude mít vlastnosti stanovené Smlouvou, bude plně funkční a způsobilé pro použití ke smluvenému účelu, bude odpovídat sjednané funkční a technické specifikaci a parametrům uvedeným ve Smlouvě a v Zadávací dokumentaci a bude bez jakýchkoliv nedodělků či vad. Záruka se vztahuje na všechna plnění odpovídajícího Dodávce (zejména na všechny dodané produkty v rámci Dodávky), včetně jeho příslušenství a pokrývá všechny součásti plnění odpovídajícího Dodávce, včetně produktů třetích stran, které byly využity při realizaci Dodávky.

  - Záruční doba počíná běžet dnem akceptace Dodávky jako celku dle Smlouvy Objednatelem, za což se považuje předání/převzetí Dodávky jako celku Objednatelem na základě podpisu finálního akceptačního protokolu dle čl. VII Smlouvy.

  - Jakékoliv vady plnění odpovídajícího Dodávce či její části, které vzniknou v záruční době, je Dodavatel povinen odstranit na své náklady v rámci poskytovaných Služeb dle Smlouvy, a to způsobem ve Smlouvě uvedeným, zejména v souladu s čl. VIII Smlouvy.

# NÁHRADA ŠKODY A SMLUVNÍ SANKCE

  - Každá ze smluvních stran nese odpovědnost za prodlení, za vady a způsobenou škodu plynoucí ze Smlouvy a obecně závazných právních předpisů. Obě strany se zavazují k vyvinutí maximálního úsilí k předcházení škodám a k minimalizaci vzniklých škod.

  - Žádná ze stran není odpovědná za prodlení způsobené okolnostmi vylučujícími odpovědnost ve smyslu obchodního zákoníku. Smluvní strany se zavazují upozornit druhou stranu bez zbytečného odkladu na vzniklé okolnosti vylučující odpovědnost bránící řádnému plnění Smlouvy a zavazují se k maximálnímu úsilí k jejich odvrácení a překonání.

  - Dodavatel se zavazuje udržovat v platnosti a účinnosti po celou dobu účinnosti Smlouvy pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou Dodavatelem třetí osobě s limitem pojistného plnění vyplývající z pojistné smlouvy, který nesmí být nižší než 104.000.000,- Kč (slovy: jedno sto čtyři miliony korun českých). Dodavatel je povinen předat kopii pojistné smlouvy Objednateli nejpozději do 5 (slovy: pěti) pracovních dnů od uzavření Smlouvy, dále pak při každém ročním výročí trvání Smlouvy a současně na vyžádání Objednatele a to bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 5 (slovy: pěti) pracovních dnů od doručení písemné žádosti Objednatele. V případě, že při činnosti prováděné Dodavatelem dojde ke způsobení škody Objednateli nebo třetím osobám, která nebude kryta pojištěním sjednaným ve smyslu tohoto odstavce Smlouvy, bude Dodavatel povinen tyto škody uhradit z vlastních prostředků.

  - Pokud v důsledku porušení povinností Dodavatele stanovených Smlouvou nebude Objednateli uhrazen finanční podíl z Integrovaného operačního programu na projektu „Redesign statistického informačního systému v návaznosti na zavádění eGovernmentu v ČR“, registrační číslo projektu CZ.1.06/1.1.00/07.06396, případně bude Objednateli v důsledku porušení povinností Dodavatele zkrácena výše této dotace, bude Dodavatel povinen uhradit Objednateli takto vzniklou škodu (celý podíl z Integrovaného operačního programu na projektu, případně zkrácenou výši dotace, která bude vyčíslena poskytovatelem dotace a písemně sdělena Objednatelem Dodavateli).

  - Smluvní pokuty:

- v případě prodlení Dodavatele s provedením Dodávky jako celku v termínu plnění, který je specifikován v čl. IV Smlouvy, se Dodavatel zavazuje uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % (slovy: jedné desetiny procenta) z celkové ceny Dodávky dle bodu V.1.1 Smlouvy, a to za každý i započatý den prodlení;

- v případě prodlení Dodavatele s jakýmkoliv termínem plnění u dílčích částí Dodávky, které jsou specifikovány v příloze č. 2 Smlouvy, se Dodavatel zavazuje uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč (slovy: dvacet tisíc korun českých), a to za každý i započatý den prodlení.

- v případě prodlení Dodavatele s odstraněním vad či nedodělků předaného plnění v rámci Dodávky ve lhůtě stanovené v příslušném akceptačním protokolu se Dodavatel zavazuje Objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 0,05 % (slovy: pět setin procenta) z celkové ceny Dodávky dle bodu V.1.1 Smlouvy, a to za každý i započatý den prodlení;

- v případě porušení jakékoliv povinnosti Dodavatele dle odst. XIII.3 Smlouvy je Dodavatel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 200.000,- Kč (slovy: dvě stě tisíc korun českých) za každý případ takového porušení;

- v případě prodlení Dodavatele s plněním povinností dle čl. IX odst. IX.17 písm. i) nebo ii) Smlouvy, se Dodavatel zavazuje uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč (slovy: pět set korun českých) za každý i započatý den prodlení. Pokud je Dodavatel v prodlení s plněním povinností dle čl. IX odst. IX.17 písm. i) a ii) Smlouvy zároveň, zavazuje se Dodavatel uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) za každý i započatý den prodlení;

- pro případ, že dojde k porušení jakékoliv povinnosti Dodavatele dle odst. X.9 Smlouvy, je Dodavatel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 25.000,- Kč (slovy: dvacet pět tisíc korun českých) za každý případ takového porušení;

- pro případ, že dojde k porušení ustanovení o zákazu zaměstnávání zaměstnanců ze strany Dodavatele dle odst. X.10 Smlouvy, je Dodavatel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000.000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých) za každý případ takového porušení;

- pro případ porušení jakékoliv povinnosti Dodavatele vztahující se k 3. Etapě dle Smlouvy (Technická asistence při migraci) se Dodavatel zavazuje uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 25.000,- Kč (slovy: dvacet pět tisíc korun českých) za každý jednotlivý případ porušení.

- v případě nedodržení požadovaných SLA parametrů Služeb dle přílohy č. 1 část B Smlouvy (reakční doby – response time a doby odstranění – fix time) se Dodavatel zavazuje Objednateli uhradit následující smluvní pokuty:

- u reaktivní podpory kritických systémů: 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých) za každou i započatou hodinu prodlení a jednotlivou vadu/incident;

- u reaktivní podpory nekritických systémů: 5.000,- Kč (slovy: pět tisíc korun českých) za každou i započatou hodinu prodlení a jednotlivou vadu/incident.

- v případě nedodržení měsíční požadované dostupnosti Služeb dle přílohy č. 1 část B Smlouvy (dostupnost) u řešení s HA technologií se Dodavatel zavazuje uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč (slovy: dvacet tisíc korun českých) za každou započatou 0,1 % (slovy: jednu desetinu procenta), o kterou klesne dostupnost pod požadovanou hodnotu (počítáno za příslušný kalendářní měsíc, ve kterém nebyla stanovená úroveň dostupnosti dodržena dle vzorce uvedeného v příloze č. 1 část B Smlouvy) s tím, že příslušné výpočty Dodavatel předkládá u Standardních služeb vždy čtvrtletně v rámci Reportu nebo u Nadstandardních služeb vždy po ukončení poskytování Nadstandardních služeb pro příslušné volby v rámci Reportu II.

- v případě nedodržení měsíční požadované dostupnosti Služeb dle přílohy č. 1 část B Smlouvy (dostupnost) u řešení bez HA technologie se Dodavatel zavazuje uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých) za každou započatou 0,1 % (slovy: jednu desetinu procenta), o kterou klesne dostupnost pod požadovanou hodnotu (počítáno za příslušný kalendářní měsíc, ve kterém nebyla stanovená úroveň dostupnosti dodržena dle vzorce uvedeného v příloze č. 1 část B Smlouvy) s tím, že příslušné výpočty Dodavatel předkládá u Standardních služeb vždy čtvrtletně v rámci Reportu nebo u Nadstandardních služeb vždy po ukončení poskytování Nadstandardních služeb pro příslušné volby v rámci Reportu II.

- v případě porušení jakékoliv povinnosti Dodavatele dle článku čl. XIV Smlouvy je Dodavatel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000.000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých) za každý jednotlivý případ porušení;

- v případě prodlení Dodavatele se splněním jakékoliv jeho povinnosti dle odst. XV.11 Smlouvy se Dodavatel zavazuje uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % (slovy: jedné desetiny procenta) z celkové ceny Dodávky dle bodu V.1.1 Smlouvy, a to za každý i započatý den prodlení;

- v případě porušení jakékoliv smluvní povinnosti Dodavatele, pro kterou není ve Smlouvě stanovena specifická smluvní pokuta, a její nesplnění Dodavatelem ani v dodatečné přiměřené lhůtě poskytnuté Objednatelem (nevylučuje-li to charakter porušené povinnosti), uhradí Dodavatel Objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých) za každý jednotlivý případ porušení takové povinnosti, v pochybnostech se má za to, že dodatečná lhůta je přiměřená, pokud činila alespoň 5 (slovy: pět) dnů;

  - Smluvní strany Smlouvy si výslovně dohodly, že celková suma uplatněných smluvních pokut dle Smlouvy nepřekročí částku 104.000.000,- Kč (slovy: jedno sto čtyři miliony korun českých).

  - Zaplacením smluvní pokuty není jakkoliv dotčen nárok Objednatele na náhradu škody s tím, že v souladu s § 386 obchodního zákoníku si Smluvní strany Smlouvy výslovně sjednaly, že celkový rozsah náhrady veškerých škod vzniklých v důsledku jednoho či výše porušení povinností vyplývajících ze Smlouvy, včetně ušlého zisku a škod souvisejících, je omezen částkou 104.000.000,- Kč (slovy: jedno sto čtyři miliony korun českých). Omezení práva na náhradu škody dle předchozí věty tohoto odstavce Smlouvy se netýká práva na náhradu škody způsobené úmyslně. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno splnění povinnosti, která je prostřednictvím smluvní pokuty zajištěna.

  - Smluvní pokutu je Objednatel oprávněn jednostranně započíst jako slevu z ceny formou jednostranného zápočtu proti jakékoliv splatné i nesplatné pohledávce Dodavatele proti Objednateli.

  - V případě prodlení kterékoliv smluvní strany Smlouvy se zaplacením peněžitého závazku, je tato smluvní strana Smlouvy povinna zaplatit druhé smluvní straně Smlouvy úrok z prodlení v zákonné výši počítaný z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.

# DŮVĚRNÉ INFORMACE

  - Dodavatel se zavazuje zachovávat mlčenlivost ohledně skutečností, které se  v souvislosti s plněním Smlouvy dozvěděl nebo které Objednatel označil za důvěrné, jakož i údajů dle zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „důvěrné informace“). Dodavatel je povinen přijmout opatření k ochraně důvěrných informací. Důvěrné informace mohou být Dodavatelem použity výhradně k plnění Smlouvy. Dodavatel nesdělí či nezpřístupní žádnou z důvěrných informací třetím osobám, nevyužije ji k vlastnímu prospěchu nebo jinak nezneužije. Povinnost mlčenlivosti a zachování důvěrnosti informací se nevztahuje na informace, které se staly obecně známými za předpokladu, že se tak nestalo porušením některé z povinností vyplývajících ze Smlouvy, nebo o kterých tak stanoví zákon, zpřístupnění je však možné vždy jen  v nezbytném rozsahu.

  - Dodavatel se zavazuje chránit osobní údaje. Dodavatel se rovněž zavazuje pro případ, že v rámci plnění předmětu Smlouvy se dostane do kontaktu s osobními údaji, že je bude ochraňovat a nakládat s nimi plně v souladu s příslušnými právními předpisy, a to i po ukončení plnění Smlouvy. Strany se v případě kontaktu  s osobními údaji, ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, zavazují uzavřít dodatek ke Smlouvě spočívající v dohodě o zpracování osobních údajů. Dodavatel se rovněž zavazuje pro případ, že se v průběhu plnění předmětu Veřejné zakázky dostane do kontaktu s údaji Objednatele vyplývajícími z jeho provozní činnosti, tyto údaje  v žádném případě nezneužít, nezměnit, ani jinak nepoškodit ztratit či znehodnotit.

  - Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru Objednatele Dodavatel výslovně prohlašuje, že je s touto skutečností obeznámen, že žádné ustanovení Smlouvy nepodléhá z jeho strany obchodnímu tajemství a souhlasí se zveřejněním smluvních podmínek obsažených ve Smlouvě, včetně jejích příloh a případných dodatků Smlouvy za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů, zejména zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a ustanovení § 147a ZVZ.

# DOBA TRVÁNÍ SMLOUVY A ZÁNIK SMLOUVY

  - Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma Smluvními stranami. Smlouva je uzavřena na dobu určitou a skončí uplynutím 60 (slovy: šedesáti) měsíců od akceptace Dodávky jako celku dle Smlouvy Objednatelem.

  - Smlouva může být ukončena písemnou dohodou smluvních stran.

  - Objednatel je oprávněn od Smlouvy písemně odstoupit z důvodu jejího podstatného porušení Dodavatelem, přičemž za podstatné porušení Smlouvy se bude považovat:

- prodlení Dodavatele s plněním Dodávky (či její dílčí části) v termínech stanovených Smlouvou delším než 14 (slovy: čtrnáct) dnů;

- prodlení Dodavatele s odstraňováním vad či nedodělků předané Dodávky či její dílčí části ve lhůtách stanovených v příslušném akceptačním protokolu delším než 14 (slovy: čtrnáct) dnů;

- další případy, o kterých tak stanoví Smlouva;

- opakované (alespoň 3 x (slovy: tři krát) za příslušné kalendářní čtvrtletí) prodlení Dodavatele s dodržením reakční doby (response time) či lhůty k odstranění (fix time) v rámci plnění Služeb oproti lhůtám stanoveným ve Smlouvě o více než 24 (slovy: dvacet čtyři) hodin;

- hodnota měsíční požadované dostupnosti Služeb dle přílohy č. 1 část B Smlouvy je alespoň ve 2 (slovy: dvou) měsících kalendářního čtvrtletí o více než 5 % (slovy: pět procent) nižší oproti dostupnosti tam stanovené.

- dále porušení jakékoliv jiné povinnosti Dodavatele vyplývající ze Smlouvy a její nesplnění ani v dodatečné přiměřené lhůtě, kterou Objednatel k tomu poskytne (nevylučuje-li to charakter porušené povinnosti); v pochybnostech se má za to, že dodatečná lhůta je přiměřená, pokud činila alespoň 10 (slovy: dnů) dní.

  - Objednatel je rovněž oprávněn od Smlouvy odstoupit, pokud mu nebudou přiděleny rozpočtové prostředky na financování předmětu plnění dle Smlouvy.

  - Objednatel je rovněž oprávněn odstoupit od Smlouvy, pokud je na majetek Dodavatele vedeno insolvenční řízení nebo byl insolvenční návrh zamítnut pro nedostatek majetku Dodavatele, dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení, ve znění pozdějších předpisů, nebo pokud Dodavatel vstoupí do likvidace.

  - Odstoupení od Smlouvy ze strany Objednatele nesmí být spojeno s uložením jakékoliv sankce k tíži Objednatele.

  - Dodavatel je oprávněn od Smlouvy písemně odstoupit z důvodu jejího podstatného porušení Objednatelem, za což se považuje prodlení Objednatele s úhradou ceny za plnění předmětu dle Smlouvy o více než 30 (slovy: třicet) dní, pokud Objednatel nezjedná nápravu ani do 30 (slovy: třiceti) dnů od doručení písemného oznámení Dodavatele o takovém prodlení se žádostí o jeho nápravu.

  - Objednatel je rovněž oprávněn Smlouvu písemně vypovědět i bez udání důvodu. Výpovědní doba  činí 6 (slovy: šest) měsíců a začíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po měsíci, v němž byla výpověď doručena Dodavateli.

  - Předčasným ukončením Smlouvy nejsou dotčena ustanovení o odpovědnosti za škodu (škoda může spočívat i v nákladech vynaložených Objednatelem na realizaci nového výběrového/zadávacího řízení), nároky na uplatnění smluvních pokut, o ochraně důvěrných informací a jiná ustanovení, která podle projevené vůle smluvních stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení Smlouvy.

  - Odstoupení od Smlouvy je platné dnem doručení oznámení o odstoupení druhé smluvní straně. Pro odstoupení od Smlouvy platí příslušná ustanovení obchodního zákoníku s tím, že nelze odstoupit od těch dílčích plnění, která již byla Objednatelem akceptována bez výhrad.

  - V případě ukončení Smlouvy (řádného uplynutím doby uvedené v odst. XV.1 Smlouvy či předčasného dle tohoto článku Smlouvy) je Dodavatel povinen poskytnout Objednateli nebo Objednatelem určené třetí osobě maximální nezbytnou součinnost za účelem plynulého a řádného převedení činností dle Smlouvy či jejich příslušné části na Objednatele nebo Objednatelem určenou třetí osobu tak, aby Objednateli nevznikla škoda, přičemž Dodavatel se zavazuje tuto součinnost poskytovat s odbornou péčí, bezplatně, zodpovědně a do doby úplného převzetí takových činností Objednatelem či Objednatelem určenou třetí osobou.  Bližší požadavky na součinnost Dodavatele dle tohoto ustanovení Smlouvy jsou specifikovány v příloze č. 7 Smlouvy.

# ZMĚNOVÉ ŘÍZENÍ, SOUČINNOST A VZÁJEMNÁ KOMUNIKACE

  - Kterákoli ze smluvních stran je oprávněna písemně navrhnout změny plnění předmětu Smlouvy. Obě smluvní strany se zavazují provést hodnocení dopadů takto navrhovaných změn (zejména na rozsah, kvalitu, termíny a cenu) a své stanovisko písemně oznámit v přiměřené lhůtě, nejpozději však do deseti (10) pracovních dnů, druhé smluvní straně.

  - Realizaci jakýchkoliv změn plnění předmětu Smlouvy musí schválit obě smluvní strany způsobem, který odpovídá charakteru navržených změn, a to následovně:

    - změna předmětu plnění Smlouvy, která znamená navýšení ceny, musí být sjednána písemně dodatkem ke Smlouvě;

    - změna předmětu plnění Smlouvy, která znamená snížení ceny, musí být schválena orgány projektu a snížení ceny bude též uvedeno v akceptačním protokolu příslušného plnění, případně v Reportu či Reportu II;

    - změna předmětu plnění Smlouvy, která nemění cenu, musí být písemně schválena určenými zástupci projektového týmu (vedoucí projektu) a oznámena orgánům projektu.

  - Jakékoliv změny plnění předmětu Smlouvy musí být smluvními stranami provedeny způsobem v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění.

  - Smluvní strany se zavazují vzájemně spolupracovat a poskytovat si veškeré informace potřebné pro řádné plnění svých závazků. Smluvní strany jsou povinny informovat druhou smluvní stranu o veškerých skutečnostech, které jsou nebo mohou být důležité pro řádné plnění Smlouvy.

  - Smluvní strany jsou povinny plnit své závazky vyplývající ze Smlouvy tak, aby nedocházelo k prodlení s plněním jednotlivých termínů a s prodlením splatnosti jednotlivých peněžních závazků.

  - Objednatel se Smlouvou zavazuje poskytnout Dodavateli při plnění předmětu Smlouvy přiměřenou součinnost na základě písemné, odůvodněné a určité žádosti Dodavatele o poskytnutí součinnosti. Objednatel se rovněž zavazuje poskytnout Dodavateli součinnost v oblasti technické, za kterou se považuje nezbytné zpřístupnění pracoviště Objednatele zaměstnancům Dodavatele (kancelář s vybavením dle platného standardu HW a SW vybavení Objednatele pro 2 (slovy: dva) koncové uživatele v pracovních dnech od 6h do 18h; příslušné provozní prostory, pokud je jejich zpřístupnění pro řádné plnění předmětu Smlouvy nezbytné).

  - Veškerá komunikace mezi Smluvními stranami bude probíhat prostřednictvím odpovědných osob uvedených v odst. X.6 Smlouvy, pověřených pracovníků nebo statutárních zástupců Smluvních stran.

  - Veškerá oznámení, tj. jakákoliv komunikace na základě Smlouvy, bude probíhat v souladu s tímto článkem Smlouvy. Jakékoli oznámení, žádost či jiné sdělení, jež má být učiněno či dáno smluvní straně dle Smlouvy, bude učiněno či dáno písemně. Kromě jiných způsobů komunikace dohodnutých mezi stranami se za účinné považují osobní doručování, doručování doporučenou poštou, kurýrní službou, datovou schránkou či elektronickou poštou, a to na adresy smluvních stran uvedené v záhlaví Smlouvy, nebo na takové adresy, které si strany vzájemně písemně oznámí.

  - Oznámení správně adresovaná se považují za doručená

    - dnem, o němž tak stanoví zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDS“), je-li oznámení zasíláno prostřednictvím datové zprávy do datové schránky ve smyslu ZDS; nebo

    - dnem fyzického předání oznámení, je-li oznámení zasíláno prostřednictvím kurýra nebo doručováno osobně; nebo

    - dnem doručení potvrzeným na doručence, je-li oznámení zasíláno doporučenou poštou; nebo

    - dnem, kdy bude, v případě, že doručení výše uvedeným způsobem nebude z jakéhokoli důvodu možné, oznámení zasláno doporučenou poštou na adresu smluvní strany, avšak k jeho převzetí z jakéhokoli důvodu nedojde, a to ani ve lhůtě 3 (slovy: tří) pracovních dnů od jeho uložení na příslušné pobočce pošty.

  - Informace a materiály, které obsahují osobní údaje či důvěrné informace, budou doručovány buď osobně, nebo zasílány elektronicky a šifrovány. Šifra pro elektronickou komunikaci bude určena před zahájením realizace plnění Smlouvy.

# ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

  - Smlouva představuje úplnou dohodu smluvních stran o předmětu Smlouvy. Smlouvu je možné měnit pouze písemnou dohodou smluvních stran ve formě číslovaných dodatků Smlouvy, podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

  - Dodavatel se zavazuje bez předchozího výslovného písemného souhlasu Objednatele nepostoupit ani nepřevést jakákoliv práva či povinuto vyplývající ze Smlouvy na třetí osobu či osoby.

  - Dodavatel se zavazuje, že jakoukoliv změnu ovládání na úrovni jeho společníka či akcionáře písemně oznámí Objednateli. Ovládáním se rozumí ovládání ve smyslu § 66a obchodního zákoníku.

  - Jednacím jazykem mezi Objednatelem a Dodavatelem bude pro veškerá plnění vyplývající ze Smlouvy výhradně jazyk český, a to včetně veškeré dokumentace vztahující se k předmětu Smlouvy.

  - Je-li nebo stane-li se jakékoli ustanovení Smlouvy neplatným, nezákonným nebo nevynutitelným, netýká se tato neplatnost a nevynutitelnost zbývajících ustanovení Smlouvy. Smluvní strany se tímto zavazují nahradit do 5 (slovy: pěti) pracovních dnů po doručení výzvy druhé smluvní strany jakékoli takové neplatné, nezákonné nebo nevynutitelné ustanovení ustanovením, které je platné, zákonné a vynutitelné a má stejný nebo alespoň podobný obchodní a právní význam.

  - Práva a povinnosti vzniklé na základě Smlouvy nebo v souvislosti s ní se řídí českým právním řádem, zejména pak Obchodním zákoníkem. Veškeré případné spory ze Smlouvy budou v prvé řadě řešeny smírem. Pokud smíru nebude dosaženo během 30 (slovy: třiceti) dnů, všechny spory ze Smlouvy a v souvislosti s ní budou řešeny věcně a místně příslušným soudem v České republice. Smluvní strany se dohodly, že místně příslušným soudem pro řešení případných sporů bude soud příslušný dle místa sídla Objednatele.

  - Připadne-li konec jakékoliv lhůty dle Smlouvy na sobotu, neděli nebo státem uznaný svátek, je poslední dnem lhůty dle Smlouvy nejblíže příští pracovní den.

  - Žádné ustanovení Smlouvy nesmí být vykládáno tak, aby omezovalo oprávnění Objednatele uvedená v Zadávací dokumentaci.

  - Smlouva je vyhotovena ve 4 (slovy: čtyřech) vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží 2 (slovy: dvě) vyhotovení a Dodavatel 2 (slovy: dvě) vyhotovení.

  - Nedílnou součástí Smlouvy jsou následující přílohy:

- Příloha č. 1 část A – „Podrobná specifikace Dodávky“

- Příloha č. 1 část B – „Podrobná specifikace Služeb“

- Příloha č. 2 – „Detailní věcný a časový harmonogram plnění“

- Příloha č. 3 – „Seznam Krajských správ Objednatele“

- Příloha č. 4 – „Detailní kalkulace ceny Plnění“

- Příloha č. 5 – „Seznam subdodavatelů“

- Příloha č. 6 – „Realizační tým“

- Příloha č. 7 – „Požadavky na součinnost Dodavatele při ukončení Smlouvy“

- Příloha č. 8 – „Zadávací dokumentace“

- Příloha č. 9 – „Nabídka“

Smluvní strany shodně prohlašují, že si Smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.

V Praze dne [●]						V [●] dne [●]

Objednatel:							Dodavatel:

_____________________________________			___________________________

Česká republika - Český statistický úřad					[●]

[BUDE DOPLNĚNO]					[●]

Příloha č. 1 část A

Podrobná specifikace Dodávky

(do této části přílohy č. 1 Smlouvy je uchazeč povinen vložit podrobnou specifikaci Dodávky a to dle požadavků zadavatele uvedených v zadávací dokumentaci, zejména v její příloze č. 7 – Popis požadavků na předmět plnění v části dodávky HW a SW)

Příloha č. 1 část B

Podrobná specifikace Služeb

(do této části přílohy č. 1 Smlouvy je uchazeč povinen vložit podrobnou specifikaci Služeb dle požadavků zadavatele uvedených v Zadávací dokumentaci, zejména v její příloze č. 8 - Popis požadavků na předmět plnění v části technická asistence při migraci, standardní a nadstandardní služby)

Příloha č. 2

Detailní věcný a časový harmonogram plnění

(zde uchazeč vloží detailní věcný a časový harmonogram realizace plnění dle smlouvy s tím, že tento musí splňovat minimální požadavky zadavatele uvedené v Zadávací dokumentaci a ve Smlouvě)

Příloha č. 3

Seznam Krajských správ Objednatele

(zde uchazeč převezme přílohu č. 11 Zadávací dokumentace – Seznam Krajských správ zadavatele)

Příloha č. 4

Detailní kalkulace ceny Plnění

(zde uchazeč vloží detailní kalkulaci ceny s tím, že její struktura bude vycházet z minimálních požadavků zadavatele uvedených v Zadávací dokumentaci)

Příloha č. 5

Seznam subdodavatelů

(zde uchazeč doplní seznam subdodavatelů s tím, že jeho struktura bude vycházet z minimálních požadavků zadavatele uvedených v zadávací dokumentaci a ve Smlouvě)

Příloha č. 6

Realizační tým

(zde uchazeč vloží specifikaci členů realizačního týmu, která bude vycházet z minimálních požadavků zadavatele uvedených v Zadávací dokumentaci, zejména technické kvalifikační předpoklady)

Příloha č. 7

Požadavky na součinnost Dodavatele při ukončení Smlouvy

Dodavatel je povinen 2 (slovy: dva) týdny před uplynutím doby trvání Smlouvy začít Objednateli předávat zařízení a programové vybavení v provozuschopném stavu tak, aby nejpozději v den ukončení Smlouvy byl Objednatel schopen na Dodavatelem dodané technologii provozovat dále své procesy a činnosti.

Dodavatel je povinen nejpozději 2 (slovy: dva) týdny před uplynutím doby trvání Smlouvy předat Objednateli v papírové a editovatelné elektronické podobě:

- Aktualizovanou technickou dokumentaci mapující stávající stav Dodavatelem dodaných:

  - výpočetních systémů (HW) tj. umístění ve výpočetních střediscích – půdorysy, obrázky s rozložením jednotlivých skříní s popisem jednotlivých zařízení, technické parametry jednotlivých zařízení s popisem druhu a počtu pamětí, procesorů, I/O, příkonů atd., servisní deník, poslední provozní kontrolu zařízení,

  - komunikační matici včetně IP adres a VLAN, propojení, logických členění do clusterů,

  - schéma členění diskového pole a SAN propojení,

  - programového vybavení SW včetně verzí programového vybavení a aktualizací,

  - Příručky k HW a SW, instalační CD nebo DVD, Disaster Recovery plány.

Dodavatel je dále povinen předat Objednateli řádně označená zařízení včetně kabeláží s identifikačními štítky, aby bylo jasné, o jaké zařízení jde vzhledem k používání a odkud kam kabely vedou a k jakému zařízení jsou potřebná.

Dodavatel je povinen předat Objednateli 7 (slovy: sedm) dní před uplynutím doby trvání Smlouvy poslední nastavení (parametry) HW a SW (operačních systémů, middleware, zálohovacího a virtualizačního programového vybavení atd.) včetně přístupových práv, seznamu uživatelů a hesel k HW a SW podle jednotlivých lokalit a zařízení a dále je neměnit.

Po předchozí dohodě s Objednatelem je Dodavatel povinen dopravit zařízení ze záložního střediska do sídla Objednatele nejpozději 1 (slovy: jeden) týden před uplynutím doby trvání Smlouvy a sestavit jej do provozuschopné podoby nejpozději v den ukončení Smlouvy.

Příloha č. 8

Zadávací dokumentace

(zde uchazeč vloží zadávací dokumentaci veřejné zakázky, včetně příloh, s výjimkou přílohy obsahující závazný návrh smlouvy)

Příloha č. 9

Nabídka

(zde uchazeč vloží svou nabídku)