RÁMCOVÁ SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

PODPORY A ROZVOJE PROGRAMOVÉHO VYBAVENÍ INFORMAČNÍHO SYSTÉMU „SOUSTAVA STATISTICKÝCH REGISTRŮ“

evid. č. ČSÚ: 069-2017-R

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany:

Česká republika – Český statistický úřad

se sídlem Na padesátém 3268/81, Praha 10, PSČ 100 82

IČO: 000 25 593

zastoupena: Mgr. Radoslavem Bulířem, ředitelem Sekce ekonomické a správní

na základě pověření předsedkyně ČSÚ ze dne 16. 3. 2015

bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

(dále jen „objednatel“ nebo „ČSÚ“) na straně jedné

a

TESCO SW a.s.

se sídlem tř. Kosmonautů 1288/1, Hodolany, 779 00 Olomouc

IČO: 258 92 533

zastoupena: RNDr. Josefem tesaříkem, předsedou představenstva

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka č. 2530

(dále jen „dodavatel“) na straně druhé

(objednatel a dodavatel dále též jen „smluvní strany“)

tuto

rámcovou smlouvu

o poskytování služeb podpory a rozvoje programového vybavení

informačního systému „Soustava statistických registrů“

podle ust. § 1746 odst. 2) a dalších ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“)

(dále jen „smlouva“ nebo „rámcová smlouva“):

Preambule

Tato rámcová smlouva se mezi výše uvedenými smluvními stranami uzavírá na základě výsledku zadávacího řízení na nadlimitní veřejnou zakázku s názvem „Podpora provozu a rozvoj statistických registrů“, zadávanou objednatelem jako veřejným zadavatelem ve smyslu zákona o č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon o veřejných zakázkách“) pod interním evidenčním číslem VZ 016/2017 (dále jen „veřejná zakázka“), v němž byla nabídka dodavatele vybrána jako nejvhodnější.

Objednatel zadal veřejnou zakázku v rámci udržitelnosti projektu EU, Evropského fondu pro regionální rozvoj s názvem: „Úprava existující soustavy statistických registrů v návaznosti na vytvoření základních registrů VS“, registrační číslo projektu: CZ.1.06/1.1.00/07.06395 (dále jen „projekt“).

Článek I

Úvodní ustanovení

- Účelem této smlouvy je zajištění podpory provozu, úprav a rozvoje programového vybavení informačního systému Soustava statistických registrů, který je specifikován v příloze č. 10 zadávací dokumentace k veřejné zakázce (dále jen „IS SSREG“), a vymezení práv a povinností smluvních stran při poskytování uvedených služeb.

- Pro plnění předmětu této rámcové smlouvy jsou závazné rovněž všechny dokumenty vztahující se k veřejné zakázce, a to zadávací dokumentace včetně všech příloh vztahujících se k předmětu této smlouvy, nabídka dodavatele a podrobná dokumentace IS SSREG.

- Dodavatel výslovně prohlašuje, že se seznámil se zadávací dokumentací veřejné zakázky, přičemž mu nejsou známy žádné nejasnosti či pochybnosti, které by znemožňovaly řádné plnění jeho závazků podle této smlouvy. Dodavatel se zavazuje, že bude služby na základě této smlouvy poskytovat v souladu se zadávacími podmínkami veřejné zakázky a v souladu se svou nabídkou.

- Dodavatel prohlašuje, že se detailně seznámil s rozsahem a povahou předmětu plnění této smlouvy, že jsou mu známy podmínky nezbytné pro její realizaci, a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, včetně technického a personálního zázemí, které jsou nezbytné pro realizaci této smlouvy za dohodnutou maximální smluvní cenu uvedenou ve smlouvě, a to rovněž ve vazbě na jím prokázanou kvalifikaci pro plnění veřejné zakázky.

- Dodavatel prohlašuje, že jím poskytované plnění odpovídá všem požadavkům vyplývajícím z platných právních předpisů, které se na plnění vztahují.

- Smluvní strany se dohodly, že jejich právní vztahy založené touto smlouvou se řídí právním řádem České republiky, zejména občanským zákoníkem, zákonem č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským o změně některých zákonů, v platném znění, zákonem o veřejných zakázkách, jakož i některými dalšími zvláštními právními předpisy upravujícími závazné podmínky ve vztahu k předmětu plnění této smlouvy.

Článek II

Předmět smlouvy

- Dodavatel se touto smlouvou zavazuje poskytovat objednateli pro IS SSREG tyto služby:

- Podpora IS SSREG spočívající zejména v konzultacích a v řešení konkrétních požadavků objednatele souvisejících se zabezpečením provozu IS SSREG na základě požadavků objednatele specifikovaných v jednotlivých výzvách k poskytnutí služeb, a to v rozsahu a za podmínek sjednaných v příloze č. 2 této smlouvy, zejména v bodu 1) přílohy č. 2 této smlouvy – Podpora IS SSREG (dále jen „služby podpory“);

- Úprava a rozvoj aplikačního a systémového programového vybavení IS SSREG (dále jen „APV IS SSREG“) spočívající v modifikaci stávajícího APV IS SSREG nebo tvorba nových částí APV IS SSREG na základě požadavků objednatele specifikovaných v jednotlivých výzvách k poskytnutí služeb, v rozsahu a za podmínek sjednaných v příloze č. 2 této smlouvy, zejména v bodu 2) přílohy č. 2 této smlouvy – Úprava a rozvoj APV IS SSREG (dále jen „služby rozvoje“);

- Součinnost související s ukončením smlouvy a zajištěním kontinuity provozní podpory a rozvoje IS SSREG po ukončení smlouvy, a to v rozsahu a za podmínek sjednaných v článku XIX této smlouvy (dále jen „součinnost při ukončení smlouvy“)

(služby uvedené shora pod bodem a) – c) společně dále také jen jako „služby“).

- Objednatel se touto smlouvou zavazuje zaplatit dodavateli za řádně poskytované služby sjednanou cenu za podmínek uvedených dále v této smlouvě.

- Dodavatel prohlašuje, že je mu znám obsah a funkce IS SSREG ke dni účinnosti této smlouvy, parametry technické podpory, ve kterých je ke dni uzavření této smlouvy IS SSREG provozován, včetně naplnění informačního systému daty. Obsah a funkce technické infrastruktury IS SSREG jsou popsány v příloze č. 10 zadávací dokumentace k veřejné zakázce.

- Objednatel si tímto ve smyslu ust. § 100 zákona o veřejných zakázkách vyhrazuje změnu závazku z této smlouvy týkající se délky trvání smlouvy, a to pro případ, že by se v budoucnu ukázalo, že je třeba poskytnout ze strany dodavatele objednateli další konzultace v rámci součinnosti při ukončení smlouvy (dále jen „další konzultace“). Případné další konzultace poskytne dodavatel objednateli za podmínek stanovených v článku XIX odst. 4. této smlouvy s tím, že v takovém případě platí pro dobu trvání smlouvy ujednání článku XVII odst. 1. písm. b) smlouvy. Nebude-li mezi smluvními stranami sjednáno jinak, použijí se při poskytování dalších konzultací přiměřeně ostatní ustanovení této smlouvy.

Článek III

Místo plnění

Místem plnění podle této smlouvy a podle prováděcích smluv je sídlo objednatele, tj. ke dni uzavření smlouvy budova ČSÚ na adrese Na padesátém 3268/81, Praha 10, PSČ 100 82.

Článek IV

Termíny plnění

Dodavatel se zavazuje poskytovat objednateli služby podle této smlouvy počínaje dnem nabytí účinnosti této smlouvy, a to v termínech uvedených v jednotlivých výzvách objednatele k poskytnutí služeb.

Článek V

Ceny služeb

- Ceny za služby podpory, za služby rozvoje a za součinnost při ukončení smlouvy poskytované na základě této smlouvy (dále jen „ceny služeb“) byly dohodou smluvních stran stanoveny ve výši uvedené v příloze č. 3 této smlouvy a budou kalkulovány podle skutečně odpracovaných hodin a přepočteny podle sazby za služby pro jeden člověkoden plnění (s tím, že za jeden odpracovaný člověkoden se považuje poskytování služeb jedním pracovníkem dodavatele v příslušném dni v rozsahu 8 hodin) pro pozice (role v řešitelském týmu dodavatele) uvedené v příloze č. 3 této smlouvy

- Ceny služeb zahrnují veškeré náklady dodavatele na poskytování služeb podle této smlouvy, včetně správních poplatků a nákladů na daně a pojištění, jakož i ceny za služby a dodávky, které nejsou výslovně uvedeny v zadávací dokumentaci veřejné zakázky nebo v této smlouvě, ale dodavatel jako odborník o nich v okamžiku doručení výzvy objednatele k poskytnutí služeb ví nebo má vědět, že jsou nezbytné pro řádné poskytování služeb.

- Veškeré ceny služeb uvedené v této smlouvě jsou závazné, konečné a nejvýše přípustné. K cenám bude připočtena DPH v sazbě podle právních předpisů platných ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. Sjednané ceny mohou být překročeny pouze v souvislosti se změnou daňových předpisů týkajících se DPH, a to nejvýše o částku odpovídající příslušné legislativní změně, pokud se tato změna přímo vztahuje k předmětu smlouvy a nejedná se o obecnou změnu sazby DPH.

- Dodavatel ve smyslu ust. § 1765 odst. 2) občanského zákoníku přebírá nebezpečí změny okolností po uzavření smlouvy.

Článek VI

Platební podmínky

- Dodavatel je oprávněn fakturovat objednateli cenu služeb podpory a cenu služeb rozvoje nebo případně jejich část na základě oboustranně odsouhlasených akceptačních protokolů (podle článku VIII této smlouvy), a to vždy po poskytnutí a akceptaci dílčích služeb podpory anebo dílčích služeb rozvoje nebo jejich části na základě jednotlivé prováděcí smlouvy, s výjimkou uvedenou v článku VI odst. 3. této smlouvy. Akceptace služeb podpory anebo služeb rozvoje nebo jejich části bez výhrad anebo s výhradami (článek VIII, odst. 2., písm. a), b) této smlouvy) je podmínkou oprávněnosti fakturace ceny služeb podpory.

- Dodavatel je oprávněn fakturovat objednateli cenu součinnosti při ukončení smlouvy po splnění všech svých závazků podle článku XIX této smlouvy.

- Dodavatel je oprávněn fakturovat objednateli cenu služeb podpory a cenu služeb rozvoje poskytnutých v posledních 3 (slovy: třech) měsících trvání této smlouvy, případně poskytnutých ve výpovědní lhůtě, na základě oboustranně odsouhlasených akceptačních protokolů (podle článku VIII této smlouvy), avšak až po splnění posledního závazku či povinnosti vyplývající pro dodavatele z článku XIX odst. 1., 2. a 3. této smlouvy v rámci součinnosti při ukončení této smlouvy.

- Vyúčtování ceny za poskytnuté služby provede dodavatel daňovými doklady – fakturami, které musí obsahovat veškeré podstatné náležitosti podle zvláštních právních předpisů, zejména podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty v platném znění a zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění. Kromě těchto podstatných náležitostí musí daňové doklady – faktury dodavatele obsahovat evidenční číslo smlouvy objednatele, číslo výzvy k poskytnutí služeb, číslo účtu dodavatele a všechny údaje uvedené v ust. § 435 odst. 1) občanského zákoníku.

- Lhůta splatnosti cen služeb činí 21 (slovy: jednadvacet) dnů, s výjimkou faktur vystavených v období od 1. do 31. 12. každého roku trvání smlouvy, přičemž v tomto období je lhůta splatnosti cen služeb 42 (slovy: dvaačtyřicet) dnů s tím, že lhůta splatnosti se počítá vždy ode dne doručení daňového dokladu – faktury dodavatele s náležitostmi podle předchozího odstavce objednateli datovou schránkou, doporučenou listovní zásilkou, nebo osobně do podatelny v sídle ČSÚ.

- Objednatel je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti vrátit dodavateli fakturu, která neobsahuje požadované náležitosti, která obsahuje cenu vyúčtovanou v rozporu s touto smlouvou nebo která obsahuje chybně vyúčtovanou DPH. Lhůta splatnosti vyúčtované ceny začíná v takovém případě znovu běžet ode dne doručení opravené faktury objednateli způsobem uvedeným v předchozím odstavci.

- Cena služeb vyúčtovaná fakturou dodavatele se pokládá za uhrazenou okamžikem odepsání příslušné částky z účtu objednatele ve prospěch účtu dodavatele.

Článek VII

Výzvy objednatele k poskytnutí služeb

- Předpokladem pro realizaci jednotlivých služeb podle této smlouvy dodavatelem je písemná výzva objednatele dodavateli k poskytnutí požadovaných služeb podpory nebo služeb rozvoje (dále jen „výzva“).

- Výzvy podle předchozího odstavce musí obsahovat požadovaný rozsah a specifikaci služeb, identifikační údaje objednatele, termín, do kdy mají být služby poskytnuty, cenové a platební podmínky a podpis oprávněné osoby. Objednatel je oprávněn upřesnit požadovaný obsah a rozsah požadovaných služeb až do okamžiku doručení potvrzení výzvy podle odstavce 3. tohoto článku smlouvy od dodavatele.

- Prováděcí smlouva na poskytování konkrétních služeb podpory nebo služeb rozvoje je uzavřena písemným potvrzením výzvy dodavatelem. Dodavatel je povinen potvrdit výzvu vždy nejpozději do 10 (slovy: deseti) kalendářních dnů od jejího doručení. Potvrzení výzvy znamená, že dodavatel akceptuje požadavky objednatele uvedené ve výzvě a že je podmínkami uvedenými ve výzvě vázán. V případě, že dle dodavatele není výzva obdržená od objednatele úplná či dostatečně konkrétní, je objednatel povinen ještě před potvrzením výzvy doplnit dodavateli potřebné informace či skutečnosti nezbytné pro jednoznačnost poskytovaného dílčího plnění a jeho následného převzetí s tím, že lhůta pro potvrzení výzvy se v takovém případě přeruší okamžikem doručení objednateli žádosti dodavatele o doplnění výzvy a začne znovu běžet ode dne doručení dodavateli doplněné výzvy objednatele. Dodavatel je povinen poskytnout objednateli služby sjednané v prováděcí smlouvě vždy v termínu uvedeném ve výzvě.

- Objednatel není povinen po dobu trvání této smlouvy činit výzvy k poskytnutí jakýchkoli služeb.

- Pro vyloučení všech pochybností smluvní strany výslovně sjednávají, že smluvní podmínky nebo jejich upřesnění obsažené v prováděcí smlouvě mají vždy přednost před smluvními podmínkami obsaženými v této rámcové smlouvě. Sjednává se, že podmínky uvedené v prováděcí smlouvě nebudou podstatným způsobem měnit podmínky stanovené v této rámcové smlouvě.

Článek VIII

Akceptace služeb

- Služby podpory a služby rozvoje nebo jejich části poskytované podle této smlouvy a jednotlivých prováděcích smluv se považují za poskytnuté a akceptované vždy potvrzením akceptačního protokolu, jehož součástí je výkaz práce poskytnutých služeb (dále jen „akceptační protokol“), podpisem oprávněné osoby objednatele a dodavatele. Dodavatel je povinen předložit objednateli výkaz práce poskytnutých služeb a veškeré další případně potřebné podklady k doložení rozsahu a kvality poskytnutých služeb vždy nejpozději do 5 (slovy: pěti) dnů po ukončení poskytování příslušných služeb. Objednatel je povinen do 10 (slovy: deseti) dnů od jejich předložení dodavatelem (lhůta se přiměřeně prodlužuje, pokud bude třeba dalších informací ze strany dodavatele) prověřit předložený  výkaz práce poskytnutých služeb a veškeré další případně předložené doklady a informovat dodavatele s nejméně třídenním předstihem o termínu jednání k projednání akceptace služeb (dále jen „akceptační jednání“). Dodavatel je povinen se akceptačního jednání zúčastnit, v opačném případě se má za to, že dodavatel souhlasí se závěry akceptačního řízení učiněnými objednatelem a s vystaveným akceptačním protokolem.

- Akceptační řízení je zahájeno dnem předložení akceptačního protokolu objednatelem dodavateli a jeho výsledkem mohou být tyto 3 stavy:

- Akceptováno bez výhrad: V případě, že objednatel neshledá v poskytnutých službách žádné vady ani nedodělky, uvede do akceptačního protokolu, že poskytované služby akceptuje bez výhrad a akceptační protokol svými podpisy potvrdí oprávnění zástupci obou smluvních stran.

- Akceptováno s výhradami: V případě, že objednatel shledá v poskytnutých službách odstranitelné vady anebo nedodělky, které nebrání dalšímu užití ani nemohou ohrozit další užití IS SSREG, objednatel stanoví po konzultaci s dodavatelem přiměřený závazný termín jejich odstranění. Objednatel do akceptačního protokolu uvede, že poskytované služby akceptuje s výhradami. Oprávnění zástupci obou smluvních stran potvrdí akceptační protokol svými podpisy. Po odstranění všech vytčených vad provedou smluvní strany nové akceptační řízení za stejných podmínek. Odmítne-li dodavatel akceptační protokol potvrdit podpisem svého oprávněného zástupce, má se za to, že se závěry objednatele v akceptačním řízení souhlasí.

- Neakceptováno: Shledá-li objednatel v poskytnutých službách závažné vady anebo nedodělky, které brání dalšímu užití IS SSREG anebo mohou ohrozit další užití anebo řádný provoz IS SSREG, objednatel stanoví po konzultaci s dodavatelem přiměřený závazný termín jejich odstranění s tím, že po dobu od původního termínu poskytnutí služeb podle prováděcí smlouvy až do úplného odstranění všech vytčených vad bude dodavatel v prodlení s poskytováním služeb. Objednatel do akceptačního protokolu uvede, že poskytované služby neakceptuje a uvede seznam vad. Oprávnění zástupci obou smluvních stran potvrdí akceptační protokol svými podpisy. Pro případ, že dodavatel nesouhlasí s posouzením vad a nedodělků objednatelem jako závažných, tj. ohrožujících anebo způsobilých ohrozit další užití anebo řádný provoz IS SSREG, uvede svůj nesouhlas s odůvodněním a návrhem posouzení vad a nedodělků do akceptačního protokolu a charakter vad a nedodělků bude následně posouzen na základě dohody smluvních stran na úrovni kontaktních osob smluvních stran ve věcech smluvních, případně na úrovni statutárních zástupců smluvních stran. Nedojde-li k dohodě podle předchozí věty, bude charakter vad a nedodělků určen na základě posudku objednatelem určeného znalce zapsaného do seznamu znalců anebo znaleckého ústavu zapsaného do seznamu znaleckých ústavů podle zákona č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících, v platném znění, z oboru odpovídajícího charakteru akceptovaného plnění. Dodavatel je povinen závěry znalce ohledně určení charakteru vad a nedodělků respektovat. Náklady na vypracování znaleckého posudku uhradí smluvní strany poměrně podle výsledku znaleckého posudku, tedy každá ze smluvních stran uhradí podíl odpovídající rozsahu správnosti jí provedeného posouzení charakteru vad a nedodělků. V případě, že znalcem provedené určení charakteru vad a nedodělků se bude v podstatné části (alespoň v 50% anebo alespoň ohledně jedné vady anebo nedodělku) shodovat s původním posouzením charakteru vady anebo nedodělku provedeným objednatelem v akceptačním protokolu anebo bude přísnější, bude doba potřebná k vypracování znaleckého posudku považována za dobu, po níž byl dodavatel v prodlení s odstraněním zjištěné vady. Odmítne-li dodavatel akceptační protokol potvrdit podpisem svého oprávněného zástupce, má se za to, že se závěry objednatele v akceptačním řízení souhlasí. Po odstranění všech vytčených vad a nedodělků provedou smluvní strany nové akceptační řízení za stejných podmínek.

- Nebude-li mezi stranami při akceptačním řízení dohodnuto jinak, dodavatel a objednatel sjednávají, že lhůta pro odstranění vad anebo nedodělků činí v případě akceptace s výhradami 1 měsíc, v případě neakceptace 2 týdny. Lhůta pro odstranění vady plnění počíná běžet vždy dnem následujícím po podpisu akceptačního protokolu zástupci obou smluvních stran; odmítne-li dodavatel akceptační protokol potvrdit podpisem svého oprávněného zástupce, počíná lhůta pro odstranění vady plnění běžet dnem následujícím po podpisu akceptačního protokolu objednatelem.

Článek IX

Další práva a povinnosti smluvních stran

- Dodavatel se zavazuje:

- poskytovat objednateli jednotlivá dílčí plnění v rozsahu podle prováděcích smluv řádně a včas, v souladu s podmínkami této smlouvy, příslušných prováděcích smluv a s platnými právními předpisy, podle svých nejlepších znalostí a schopností a s potřebnou odbornou péčí, a to po celou dobu trvání této rámcové smlouvy;

- dodržovat pokyny a interní předpisy objednatele ve vztahu k bezpečnosti a provozu informačního systému objednatele;

- po celou dobu trvání této smlouvy zachovat kvalifikaci, specializaci a počet členů svého řešitelského týmu dle přílohy č. 1 této smlouvy a změnit personální složení řešitelského týmu anebo specializaci jednotlivých členů týmu pouze na základě předchozího písemného souhlasu objednatele. Objednatel je povinen se k navržené změně vyjádřit nejpozději do 5 (slovy: pěti) pracovních dnů od doručení návrhu s tím, že nevyjádří-li se v uvedené lhůtě, má se za to, že se změnou souhlasí;

- udržovat v platnosti po celou dobu trvání této smlouvy, jakož i po dobu trvání záruční doby podle článku X této smlouvy, pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem třetí osobě s limitem pojistného plnění ve výši minimálně 17.400.000 Kč (slovy: sedmnáct miliónů čtyři sta tisíc korun českých);

- na žádost objednatele spolupracovat a poskytnout potřebnou součinnost případným dalším smluvním partnerům objednatele anebo jiným osobám v souvislosti s realizací projektu, včetně součinnosti při kontrolách dotačních či veřejně správních orgánů;

- předávat objednateli provozní, technickou, uživatelskou, administrátorskou a programátorskou dokumentaci vytvořenou anebo aktualizovanou při poskytování služeb podle této smlouvy jako podklad pro akceptační řízení;

- poskytovat služby podle této smlouvy a prováděcích smluv tak, aby nebyl v nadbytečném rozsahu omezen provoz pracovišť objednatele;

- i bez pokynů objednatele provést neodkladné úkony související s předmětem této smlouvy, které jsou nezbytné pro zamezení vzniku škody, anebo které lze s ohledem na předmět plnění veřejné zakázky a na znalosti dodavatele považovat za součást plnění veřejné zakázky. V případě takových úkonů bude smluvními stranami projednána a provedena případná úhrada ve smyslu ust. § 2908 občanského zákoníku;

- zajistit, aby všechny osoby, které se na jeho straně podílí na plnění předmětu smlouvy, a které budou přítomny v prostorách ČSÚ, dodržovaly všechny bezpečnostní a provozní předpisy, především „Bezpečnostní pokyny pro obchodní partnery v oblasti požární ochrany, bezpečnosti práce a ochrany majetku“ (dále také jen „Bezpečnostní pokyny“), se kterými byl seznámen před zahájením pravidelné přítomnosti v prostorách ČSÚ, a které jako příloha č. 4 tvoří nedílnou součást této smlouvy;

- zachovávat mlčenlivost ohledně skutečností, které jsou obsahem této smlouvy, které se v souvislosti s plněním předmětu této smlouvy dozvěděl anebo které objednatel označil za důvěrné. Povinnost mlčenlivosti se nevztahuje na informace, které se staly obecně známými za předpokladu, že se tak nestalo porušením některé z povinností vyplývajících ze smlouvy anebo o kterých tak stanoví zákon, zpřístupnění je však možné vždy jen v nezbytném rozsahu;

- mít po celou dobu trvání této smlouvy k dispozici vývojové prostředí a provádět ověřování funkčnosti plnění tak, aby software IS SSREG byl po úpravách plně funkční;

- pro případ, že se v průběhu plnění předmětu této smlouvy dostane do kontaktu s osobními údaji, že je bude ochraňovat a nakládat s nimi plně v souladu s příslušnými právními předpisy, zejména zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. V případě kontaktu s osobními údaji, který bude spadat pod zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, je tato smlouva zároveň smlouvou o zpracování osobních údajů ve smyslu ust. § 6 citovaného zákona s tím, že dodavatel má pro účely ochrany osobních údajů postavení zpracovatele a dále je povinen dodržovat ujednání obsažená v tomto ustanovení smlouvy;

- archivovat provozní, technickou, uživatelskou, administrátorskou a programátorskou dokumentaci vytvořenou anebo aktualizovanou při poskytování služeb a rovněž účetní a fakturační dokumentaci týkající se této smlouvy nejméně do roku 2024.

- Objednatel se zavazuje:

- poskytovat po celou dobu trvání této smlouvy dodavateli veškerou nezbytnou součinnost potřebnou k naplnění účelu smlouvy;

- převzít od dodavatele bez zbytečného odkladu řádné plnění ve smyslu této smlouvy.

- Objednatel je oprávněn kontrolovat po celou dobu trvání smlouvy kvalitu poskytovaných služeb ze strany dodavatele na základě této smlouvy a zejména pak na základě jednotlivých prováděcích smluv. V případě, že dodavatel nebude plnit požadavky objednatele obsažené v prováděcí smlouvě a v této rámcové smlouvě řádně, je objednatel oprávněn dodavateli ještě před ukončením poskytování příslušných služeb na základě prováděcí smlouvy vytknout vady plnění, které se v průběhu plnění prováděcí smlouvy vyskytly, a to písemnou formou. Dodavatel se zavazuje objednatelem označené vady plnění odstranit nejpozději do 5 (slovy: pěti) pracovních dní od doručení vytknutí vady objednatelem, nedohodnou-li se strany jinak.

Článek X

Záruky

- Dodavatel tímto poskytuje objednateli záruku za kvalitu poskytovaných služeb podle této smlouvy po dobu 1 (slovy: jednoho) roku od jejich akceptace bez výhrad (ve smyslu ujednání článku VIII, odst. 2., písm. a) této smlouvy), nejpozději však do okamžiku, kdy dojde, např. na základě zahájení spolupráce objednatele s třetí stranou v souvislosti s provozem IS SSREG k takovým změnám programového vybavení IS SSREG, které by mohly mít vliv na kvalitu poskytovaných služeb podle této smlouvy a porušit podmínky záruky poskytnuté na služby podle tohoto ustanovení.

- Dodavatel a objednatel sjednávají, že dodavatel je povinen odstranit vady služeb, které se vyskytnou v záruční době stanovené v článku X odst. 1. této smlouvy (dále také jen „záruční vady“), v  těchto lhůtách podle typu vady: pro vady neohrožující provoz IS SSREG 1 měsíc, pro závažné vady bránící řádnému provozu anebo způsobilé ohrozit řádný provoz IS SSREG 1 týden. Lhůta pro odstranění záruční vady počíná běžet vždy dnem následujícím po doručení oznámení o zjištěné vadě objednatelem dodavateli.

- Pro posouzení charakteru záručních vad platí postup podle článku VIII odst. 2 písm. c) této smlouvy obdobně.

Článek XI

Sankce

- V případě porušení závazků dodavatele při poskytování služeb podle této smlouvy a prováděcích smluv je objednatel oprávněn požadovat po dodavateli zaplacení smluvní pokuty:

- ve výši 20.000 Kč (slovy: dvacet tisíc korun českých) za každý den prodlení dodavatele s poskytnutím sjednaných služeb v termínu stanoveném v této smlouvě anebo v příslušné prováděcí smlouvě;

- ve výši 20.000 Kč (slovy: dvacet tisíc korun českých) za každý den prodlení s odstraněním zjištěné vady poskytovaných služeb v rámci akceptačního řízení nebo s odstraněním záruční vady;

- ve výši 10.000 Kč (slovy: deset tisíc korun českých) za každý den prodlení s potvrzením výzvy ve lhůtě stanovené podle článku VII této smlouvy.

- V případě porušení jakýchkoli jiných smluvních povinností dodavatele podle této smlouvy a prováděcích smluv je objednatel oprávněn požadovat po dodavateli zaplacení smluvní pokuty:

- ve výši 500.000 Kč (slovy: pět set tisíc korun českých) do souhrnné maximální výše 1.000.000 Kč (slovy: jeden milión korun českých) za každý jednotlivý případ porušení závazku mlčenlivosti či ochrany důvěrných informací podle článku IX, odst. 1., písm. j) této smlouvy anebo kteréhokoli závazku podle článku XII této smlouvy;

- ve výši 100.000 Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých) za porušení kterékoli povinnosti dodavatele podle článku XVI této smlouvy;

- ve výši 100.000 Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých) za každý jednotlivý případ porušení kterékoli povinnosti dodavatele podle článku XIX této smlouvy;

- ve výši 10.000 Kč (slovy: deset tisíc korun českých) za každý jednotlivý případ porušení jakékoli jiné povinnosti plynoucí z této smlouvy anebo prováděcích smluv anebo za prodlení se splněním jakékoli jiné povinnosti plynoucí z této smlouvy anebo prováděcích smluv, pokud takovou povinnost dodavatel nesplní ani v dodatečné přiměřené lhůtě poskytnuté objednatelem (nevylučuje-li to charakter porušené povinnosti s tím, že v pochybnostech se má za to, že dodatečná lhůta pro splnění povinnosti je přiměřená, pokud činí alespoň 5 (slovy: pět) kalendářních dnů.

- Smluvní pokuty jsou splatné dnem porušení příslušné smluvní povinnosti. Objednatel je oprávněn jednostranně započíst pohledávku z titulu smluvní pokuty proti jakékoli splatné pohledávce dodavatele za objednatelem.

- Vedle smluvní pokuty je objednatel oprávněn požadovat po dodavateli zaplacení náhrady škody případně vzniklé porušením smluvní povinnosti dodavatele, a to v plné výši.

- V případě prodlení objednatele s uhrazením ceny služeb je dodavatel oprávněn požadovat zaplacení úroků z prodlení ve výši podle platných právních předpisů k prvému dni prodlení.

Článek XII

Vlastnické právo a licenční ujednání

- V případě, že součástí plnění dodavatele na základě této smlouvy a prováděcí smlouvy je zhotovení díla, jehož předmět se má stát vlastnictvím objednatele, přechází na objednatele vlastnické právo k takovému předmětu díla dnem uhrazení ceny za poskytnuté plnění podle prováděcí smlouvy. Nebezpečí škody na takovém předmětu díla přechází na objednatele dnem jeho předání a převzetí objednatelem. Strany tímto výslovně sjednávají, že objednatel je oprávněn takové dílo, resp. rozpracované dílo v přiměřeném rozsahu užívat ještě před jeho předáním a před uhrazením ceny za poskytnuté plnění. Stejně tak na objednatele přechází vlastnické právo ke všem zdrojovým kódům, klíčům a obdobným výstupům vzniklým na základě prováděcí smlouvy, a to dnem uhrazení ceny za poskytnuté plnění podle příslušné prováděcí smlouvy (na základě které zdrojový kód, klíč nebo obdobný výstup vznikl). Strany tímto výslovně sjednávají, že objednatel je oprávněn zdrojový kód, klíč nebo obdobný výstup v přiměřeném rozsahu užívat pro zkušební provoz ještě před předáním plnění, včetně výstupů, jehož součástí jsou i zdrojové kódy, a tedy před uhrazením ceny za poskytnuté plnění.

- V případě, že výsledkem činnosti dodavatele podle této smlouvy a prováděcích smluv je dílo, které naplňuje znaky autorského díla ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů, včetně počítačového programu (dále jen „autorské dílo“), poskytuje dodavatel objednateli ve smyslu ust. § 2371 občanského zákoníku licenci, tj. oprávnění k výkonu práva autorské dílo užít, a to v rozsahu nezbytném pro jeho řádné užívání a po celou dobu trvání příslušných práv.

- Licenci podle předchozího odstavce uděluje dodavatel objednateli jako nevýhradní k veškerým známým způsobům užití takového autorského díla, zejména k účelu, ke kterému bylo autorské dílo dodavatelem vytvořeno, a to v rozsahu minimálně nezbytném pro řádné užívání autorského díla objednatelem. Licence je udělena jako neodvolatelná, neomezená množstevním rozsahem, neomezená způsobem nebo rozsahem užití a teritoriálně omezená územím České republiky. Dále je licence udělena na dobu určitou (po dobu trvání majetkových práv k autorskému dílu). Objednatel není povinen licenci využít a je oprávněn poskytnout třetím osobám sublicenci. Objednatel je oprávněn zpřístupnit užívání autorského díla svým zástupcům, právním nástupcům a dodavatelům (včetně dodavatelů outsourcingu), a to pouze pro vnitřní použití při současném zachování veškerých autorských práv dodavatele.

- Povinnost týkající se poskytnutí licence v rozsahu podle předchozího odstavce platí pro dodavatele i v případě zhotovení části autorského díla poddodavatelem nebo 3. osobou.

- Obsahem poskytnuté licence podle odst. 3. tohoto článku smlouvy je zejména oprávnění objednatele (popř. objednatelem pověřené třetí osoby) autorské dílo nebo jeho části rozmnožovat, zveřejnit, upravovat, zpracovávat, překládat či měnit jeho název, spojit dílo s dílem jiným a zařadit je do díla souborného. Za tímto účelem je dodavatel povinen předat objednateli veškeré zdrojové kódy k výsledkům vývoje podle této smlouvy a prováděcích smluv, včetně související dokumentace, a to tak, že budou uloženy na k tomu vyhrazených datových prostředcích objednatele nebo mu budou nejpozději k datu předání díla předány na datovém nosiči (CD/DVD).

- Licenční odměny za veškerá oprávnění poskytnutá objednateli podle tohoto článku smlouvy jsou zahrnuty v ceně služeb podle této smlouvy a prováděcích smluv.

- Dodavatel se zavazuje, že výsledkem jeho plnění nebo jakékoli jeho části nebudou porušena práva třetích osob. V opačném případě nese dodavatel vedle odpovědnosti za vady plnění i odpovědnost za veškeré škody, které tím objednateli vzniknou. Dodavatel prohlašuje, že se seznámil se současným stavem licenčního vybavení objednatele (ve vztahu k programovému vybavení objednatele souvisejícímu s předmětem plnění a zavazuje se veškeré služby podle této smlouvy poskytovat v rámci licenčního vybavení objednatele, nedohodnou-li se strany této smlouvy z důvodu hospodárnosti a efektivnosti poskytované služby jinak. Dodavatel je povinen objednatele ještě před akceptací výzvy výslovně upozornit na skutečnost, že aktuální stav licenčního vybavení objednatele pro zadané služby obsažené ve výzvě není vyhovující, hospodárný či efektivní a že je třeba licenční vybavení objednatele rozšířit, přičemž pořízení případné další licence od třetí osoby musí být objednatelem předem písemně odsouhlaseno. Dodavatel se tímto výslovně zavazuje, že neopatří/nepoužije v rámci poskytování služeb podle této smlouvy bez výslovného předchozího písemného souhlasu objednatele žádnou licenci od třetí osoby v souvislosti s poskytováním služeb na základě této smlouvy, která je potřebná pro efektivní provoz IS SSREG a s níž by byl spojen vznik jakéhokoli závazku objednatele vůči dodavateli nebo třetí straně; v případě, že dodavatel tento svůj závazek poruší, nese veškeré náklady související s pořízením a užíváním takové licence. Odkaz na aktuální licenční vybavení objednatele je uveden v podrobné specifikaci IS SSREG v příloze č. 10 zadávací dokumentace k veřejné zakázce.

- S nositeli chráněných práv duševního vlastnictví vzniklých v souvislosti s realizací této smlouvy je dodavatel povinen vždy smluvně zajistit možnost nakládání s těmito právy objednatelem v rozsahu definovaném tímto článkem smlouvy.

Článek XIII

Vyšší moc

- Jestliže některá ze smluvních stran není schopna dostát svým závazkům podle této smlouvy anebo prováděcích smluv anebo je v prodlení v důsledku okolností, které nemůže ovlivnit ani předvídat v okamžiku jejich uzavření, nebude tato smluvní strana považována za smluvní stranu, která je v prodlení anebo která jiným způsobem porušila své smluvní závazky a nebude po dobu trvání působení vyšší moci povinna k plnění těchto závazků ani nebude povinna hradit smluvní sankce za porušení smluvní povinnosti.

- Působení vyšší moci je dotčená smluvní strana povinna bez zbytečného odkladu po vzniku překážky vyšší moci písemně oznámit druhé smluvní straně.

- V případě, že působení vyšší moci trvá déle než 90 (slovy: devadesát) kalendářních dní, je druhá smluvní strana oprávněna ukončit tuto smlouvu písemnou výpovědí s 10denní výpověďní lhůtou, která počne běžet prvého dne následujícího po doručení písemné výpovědi druhé smluvní straně.

Článek XIV

Kontaktní osoby

- Za účelem řádné realizace této smlouvy a prováděcích smluv jmenují smluvní strany tyto kontaktní a oprávněné osoby:

- kontaktní osoby objednatele ve věcech technických:

Ing. Marta Charvátová Ernstová, tel. xxxxxxxxxxxx, email: xxxxxxxxxxxx

- kontaktní osoby objednatele ve věcech administrativních (včetně akceptace služeb a uzavření prováděcí smlouvy):

Ing. Zdeňka Polednová, xxxxxxxxxxxx, email: xxxxxxxxxxxx

- oprávněné osoby objednatele ve věcech smluvních:

Mgr. Radoslav Bulíř, tel: xxxxxxxxxxxx, e-mail: xxxxxxxxxxxx

- kontaktní osoby dodavatele ve věcech technických:

Petr Šimon, tel.: xxxxxxxxxxxx, e-mail: xxxxxxxxxxxx

- kontaktní osoby dodavatele ve věcech administrativních:

Josef Tesařík, tel.: xxxxxxxxxxxx, e-mail: xxxxxxxxxxxx

- oprávněné osoby dodavatele ve věcech smluvních:

Miloš Matůš, tel.: xxxxxxxxxxxx, e-mail: xxxxxxxxxxxx

- oprávněné osoby dodavatele ve věcech akceptace služeb:

Petr Šimon, tel.: xxxxxxxxxxxx, e-mail: xxxxxxxxxxxx

- Jakoukoli změnu v kontaktních a oprávněných osobách je každá ze smluvních stran povinna oznámit druhé smluvní straně písemnou formou bez zbytečného odkladu.

Článek XV

Ochrana osobních údajů

Při zpracování osobních údajů v souvislosti s plněním závazků podle této smlouvy anebo prováděcích smluv dodavatel:

- je oprávněn zpracovávat osobní údaje pouze za účelem plnění účelu této smlouvy;

- je oprávněn zpracovávat osobní údaje v rozsahu nezbytně nutném pro plnění závazků podle této smlouvy a prováděcích smluv, za tímto účelem je oprávněn osobní údaje zejména ukládat na nosiče informací, upravovat, uchovávat po dobu nezbytnou k uplatnění práv dodavatele vyplývajících z této smlouvy, předávat zpracované osobní údaje objednateli a tyto osobní údaje po zpracování likvidovat;

- zajistí, aby jeho zaměstnanci a další osoby podílející se na jeho straně na plnění předmětu této smlouvy byli v souladu s platnými právními předpisy poučeni o povinnosti mlčenlivosti a o možných následcích pro případ porušení této povinnosti. O splnění této povinnosti je dodavatel povinen pořídit písemný záznam (zpravidla podepsaný slib mlčenlivosti příslušné osoby) a jeho kopii předloží na požádání objednateli;

- zajistí, aby písemnosti a jiné hmotné nosiče informací, které obsahují osobní údaje, byly uchovávány pouze v uzamykatelných kontejnerech umístěných v uzamykatelných skříních v uzamykatelných místnostech, případně v trezorech umístěných ve zdi nebo v trezorových místnostech;

- zajistí, aby elektronické datové soubory obsahující osobní údaje byly uchovávány v paměti počítače pouze: je-li přístup k takovým souborům chráněn heslem a je-li přístup k užívání počítače, v jehož paměti jsou tyto soubory umístěny, chráněn heslem.

Článek XVI

Poddodavatelé

- Dodavatel je oprávněn zajistit plnění této smlouvy anebo prováděcích smluv anebo jejich dílčích částí prostřednictvím poddodavatelů, jejichž specifikace, včetně specifikace dílčích částí plnění, které budou těmito poddodavateli poskytovány, je obsažena v příloze č. 5 této smlouvy.

- Dodavatel se zavazuje zajistit, že poddodavatelé budou jimi prováděné části služeb provádět v souladu se všemi podmínkami této smlouvy a prováděcích smluv. Tím není dotčena výlučná odpovědnost dodavatele za poskytování řádného plnění podle této smlouvy anebo prováděcí smlouvy. Dodavatel tedy odpovídá objednateli za řádné plnění této smlouvy a prováděcích smluv, které svěřil poddodavateli, ve stejném rozsahu, jako by jej poskytoval sám.

- Dodavatel je oprávněn změnit poddodavatele pouze z vážných objektivních důvodů a s předchozím písemným souhlasem objednatele, objednatel se zavazuje souhlas se změnou poddodavatele dodavateli bezdůvodně neodpírat.

Článek XVII

Trvání smlouvy, účinnost

- Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to:

- ohledně poskytování služeb podpory a služeb rozvoje podle článku II odst. 1 písm. a) a b) této smlouvy na 4 (slovy: čtyři) roky od nabytí účinnosti a

- ohledně součinnosti při ukončení smlouvy podle článku II odst. 1 písm. c) této smlouvy do splnění všech povinností dodavatele podle článku XIX této smlouvy.

2.	Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“), nejdříve však dne 1. 1. 2018.

Článek XVIII

Ukončení smlouvy

- Před uplynutím sjednané doby trvání může být tato smlouva ukončena písemnou dohodou smluvních stran, výpovědí nebo odstoupením od smlouvy v níže uvedených případech.

- Smluvní strany jsou oprávněny tuto smlouvu jednostranně vypovědět, a to objednatel s šestiměsíční a dodavatel s dvanáctiměsíční výpovědní lhůtou, která počne běžet prvého dne kalendářního měsíce následujícího po doručení výpovědi druhé smluvní straně. Dodavatel je oprávněn tuto smlouvu vypovědět nejdříve po uplynutí jednoho roku jejího trvání.

- Objednatel je oprávněn od této smlouvy anebo od prováděcí smlouvy odstoupit s účinky do budoucna v případě neschválení finančních prostředků ze státního rozpočtu na plnění poskytované na základě této smlouvy anebo prováděcí smlouvy pro příslušný kalendářní rok. Případné neschválení finančních prostředků ze státního rozpočtu na příslušný kalendářní rok je objednatel povinen bezodkladně písemnou formou oznámit dodavateli.

- Smluvní strany jsou oprávněny od této smlouvy anebo od prováděcí smlouvy odstoupit s účinky do budoucna v případě jejich podstatného porušení druhou smluvní stranou s tím, že za podstatné porušení smlouvy se pro účely tohoto ujednání pokládá zejména:

- opakované (nejméně 3x) prodlení s dodržením sjednaného termínu poskytnutí služeb ze strany dodavatele během posledních 12 měsíců;

- opakované (nejméně 3x) nedodržení očekávané kvality služeb (výsledek akceptačního jednání neakceptováno) dodavatelem během posledních 12 měsíců;

- porušení kterékoli z povinností dodavatele podle článku IX, odst. 1, písm. c) této smlouvy;

- porušení povinnosti mít po celou dobu trvání této smlouvy v platnosti pojistnou smlouvu s limitem pojistného plnění ve výši podle článku IX, odst. 1, písm. d) této smlouvy;

- opakované (nejméně 3x) nepotvrzení výzvy dodavatelem ve lhůtě poskytnuté objednatelem během posledních 12 měsíců;

- prodlení objednatele s uhrazením ceny služeb po dobu delší než 60 (slovy: šedesát) dnů.

- Odstoupení od smlouvy podle předchozího odstavce se nedotýká práva na zaplacení smluvních pokut anebo úroků z prodlení, povinnosti mlčenlivosti a dalších závazků, z jejichž charakteru vyplývá, že mají trvat i po skončení smlouvy.

- Smluvní strany jsou povinny poskytnout si v případě předčasného ukončení této smlouvy anebo prováděcí smlouvy veškerou potřebnou součinnost tak, aby žádné ze smluvních stran nevznikla škoda.

Článek XIX

Součinnost při ukončení smlouvy

- Za účelem zajištění kontinuity provozní podpory a rozvoje IS SSREG po ukončení této smlouvy se dodavatel zavazuje poskytnout objednateli nebo objednatelem určené třetí osobě veškerou nezbytnou součinnost při převedení všech činností spojených s poskytováním služeb na objednatele nebo objednatelem určenou třetí osobu (dále jen „exit“) tak, aby objednateli nevznikla škoda, zejména z důvodu nemožnosti nebo ztížené možnosti zadat poskytování služeb nebo obdobných činností novému dodavateli, a to s potřebnou odbornou péčí a zodpovědností.

- Dodavatel je v rámci poskytnutí součinnosti při ukončení smlouvy povinen zejména:

- před uplynutím sjednané doby trvání smlouvy podle článku XVII odst. 1. písm. a) této smlouvy poskytnout na základě písemné žádosti objednatele, ve formě a ve lhůtě v žádosti uvedené objednateli nebo jím určeným třetím osobám informace potřebné k exitu, a to mimo jiné i formou účasti vyžádaných pracovníků dodavatele na minimálně jedné pracovní schůzce o délce minimálně 2 člověkodny pro potencionální nové dodavatele služeb;

- nejpozději do 3 (slovy: tří) měsíců od doručení žádosti objednatele vypracovat tzv. exit plán, tj. soupis postupů vymezující jednotlivé kroky při provedení exitu (dále jen „exit plán“);

- poskytnout objednateli nebo objednatelem určené třetí osobě plnění nezbytná k realizaci exit plánu za přiměřeného použití vhodných ustanovení této smlouvy, a to v maximálním rozsahu podle tohoto odstavce smlouvy;

- v dostatečném předstihu, nejpozději 3 (slovy: tři) měsíce před uplynutím sjednané doby trvání smlouvy podle článku XVII odst. 1. písm. a) této smlouvy připravit a předat objednateli kompletní a aktualizovanou dokumentaci IS SSREG, vztahující se k úpravám a rozvoji, které byly provedeny na základě výzev podle této smlouvy;

- v dostatečném předstihu, nejpozději 1 (slovy: jeden) měsíc před uplynutím sjednané doby trvání smlouvy podle článku XVII odst. 1. písm. a) této smlouvy připravit a předat objednateli soupis předpokládaných nedokončených plnění ke dni poslední akceptace služeb a návrh postupu pro jejich dokončení.

- Pro případ ukončení této smlouvy před sjednaným termínem trvání podle článku XVII odst. 1. písm. a) této smlouvy je dodavatel zavázán obdobně tak, jak je uvedeno v předchozím odstavci s tím, že povinnosti v něm uvedené je povinen splnit ve lhůtách počínajících běžet ode dne předčasného ukončení smluvního vztahu, jejichž délka se pro splnění jednotlivých povinností zkracuje na jednu třetinu oproti lhůtám uvedeným v předchozím odstavci.

- Dodavatel se dále v rámci poskytnutí součinnosti při ukončení smlouvy zavazuje po dobu nejméně 6 (slovy: šesti) měsíců, maximálně však 12 (slovy: dvanácti) měsíců po skončení poskytování služeb podpory a služeb na základě této smlouvy poskytovat objednateli na základě jeho požadavků další konzultace související s provozem IS SSREG a jeho podporou a rozvojem, a to v rozsahu nejméně 8 (slovy: osm) člověkohodin měsíčně. Za poskytnuté další konzultace náleží dodavateli odměna podle sazby cen služeb pro jeden člověkoden plnění dle charakteru požadované další konzultace v rámci součinnosti při ukončení smlouvy. Na poskytování dalších konzultací dle tohoto odstavce se přiměřeně použijí ustanovení této smlouvy.

Článek XX

Závěrečná ustanovení

- Dodavatel souhlasí s tím, aby subjekty oprávněné podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, v platném znění, provedly finanční kontrolu závazkového vztahu vyplývajícího z této smlouvy a prováděcích smluv s tím, že dodavatel se podrobí této kontrole a bude působit jako osoba povinná ve smyslu ust. § 2 písm. e) uvedeného zákona.

- Dodavatel souhlasí s uveřejněním plného znění (s výjimkou údajů, které ve své nabídce k veřejné zakázce označil jako neuveřejnitelné) této smlouvy, prováděcích smluv a všech údajů souvisejících s plněním veřejné zakázky v souladu s povinnostmi objednatele podle zákona o veřejných zakázkách, zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění a dalších právních předpisů, zejména podle zákona o registru smluv.

- Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění této smlouvy v registru smluv podle zákona o registru smluv zajistí objednatel.

- Neplatnost nebo neúčinnost některého ustanovení této smlouvy nezpůsobuje neplatnost celé smlouvy. Smluvní strany se zavazují nahradit neplatné nebo neúčinné ustanovení smlouvy ustanovením platným a účinným, které bude co do obsahu a významu neplatnému nebo neúčinnému ustanovení co nejblíže.

- Veškerá oznámení podle této smlouvy a prováděcích smluv musí být učiněna písemně a zaslána všem kontaktním osobám druhé smluvní strany ve věcech administrativních a kontaktním osobám ve věcech technických, a to prostřednictvím datové schránky, elektronické pošty, nebo doporučenou poštou, případně předána osobně do podatelny v sídle objednatele, není-li ve smlouvě výslovně uvedeno jinak.

- Veškeré sporné záležitosti, které se vyskytnou a budou se týkat závazků vyplývajících z této smlouvy, budou smluvní strany prioritně řešit dohodou.

- Jakékoli změny či doplnění této smlouvy je možné činit výhradně formou písemných, vzestupně číslovaných dodatků podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

- Dodavatel je povinen bez zbytečného odkladu písemně oznámit objednateli veškeré skutečnosti, které mohou mít vliv na povahu nebo na podmínky plnění této smlouvy a prováděcích smluv, zejména změny svého majetkoprávního postavení, vstup do likvidace, úpadek, prohlášení konkursu apod.

- Jednacím jazykem mezi objednatelem a dodavatelem bude pro veškerá plnění vyplývající z této smlouvy a prováděcích smluv výhradně jazyk český, a to včetně veškeré dokumentace vztahující se k předmětu této smlouvy a veřejné zakázky.

- Dodavatel není oprávněn postoupit ani převést jakákoli práva či povinnosti vyplývající z této smlouvy anebo prováděcích smluv na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu objednatele.

- Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly a s jejím obsahem souhlasí. Veškerá ujednání smluvních stran v jakékoli formě neobsažená v textu smlouvy jsou zcela nahrazena ujednáními této smlouvy.

- Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy:

- příloha č. 1 – Řešitelský tým dodavatele

- příloha č. 2 – Rozsah a podmínky služeb

- příloha č. 3 – Ceny služeb

- příloha č. 4 – Bezpečnostní pokyny

- příloha č. 5 – Specifikace poddodavatelů

- příloha č. 6 – Slib mlčenlivosti

- Tato smlouva byla vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž po dvou obdrží každá ze smluvních stran.

V Praze dne 3. 10. 2017			V Olomouci dne 20. 9. 2017

………………………………………………	………………………………………..

Česká republika – Český statistický úřad	TESCO SW a.s.

Mgr. Radoslav Bulíř, ředitel			RNDr. Josef Tesařík, předseda představenstva

Sekce ekonomické a správní

Příloha č. 1

Rámcové smlouvy o poskytování služeb podpory a rozvoje IS SSREG

Řešitelský tým dodavatele

Seznam pracovníků řešitelského týmu

Petr Šimon – projektový manažer – vedoucí týmu;

Jiří Zamouřil – analytik informačního systému a zástupce vedoucího týmu;

Petr Zeman – databázový a aplikační architekt;

Rastislav Janči – databázový expert ORACLE;

Pavel Přílučík – Oracle WLS administrátor;

Ondřej Páleníček – programátor informačního systému;

Hana Lapková – programátor informačního systému;

Další členové řešitelského týmu

Josef Tesařík – koordinátor projektu

Jan Olšanský – člen týmu, analytik;

Martin Matějka – člen týmu, architekt;

Michal Plánička – člen týmu, programátor;

Veronika Houfová – členka týmu, programátorka;

Radek Zikmund – člen týmu, programátor;

Příloha č. 2

Rámcové smlouvy o poskytování služeb podpory a rozvoje IS SSREG

Rozsah a podmínky služeb

Informace o předmětu veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky (dále rovněž jen „VZ“) je podpora provozu informačního systému Soustava statistických registrů (dále rovněž jen „IS SSREG“) a úprava a rozvoj aplikačního programového vybavení pro IS SSREG, tj. registru ekonomických subjektů (RES), registru sčítacích obvodů a budov (RSO), zemědělského registru (ZemREG) a databáze fyzických osob (DFO). Soustava statistických registrů představuje důležitý nástroj pro přípravu a realizaci statistických zjišťování a pro realizaci integrace statistických registrů v rámci EU. Předmět veřejné zakázky z důvodu zachování kontinuity řešení, funkcionality a provozu IS SSREG vychází:

- ze zadání věcných a technických specifikací v projektu „Úprava existující soustavy statistických registrů v návaznosti na soustavu základních registrů veřejné správy“ realizovaného v období od roku 2010 do roku 2014, který byl spolufinancován z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj prostřednictvím Integrovaného operačního programu. Vzhledem k této skutečnosti je třeba zajistit kontinuitu projektu a jeho udržitelnost po dobu 5 let jako nezbytného předpokladu čerpání finančních prostředků z evropských fondů.

- z úprav IS SSREG realizovaných externím dodavatelem v rámci podpory provozu v období od 04/2014 – 12/2017

- z „Rámcové bezpečnostní politiky SSREG“, která vymezuje práva a povinnosti všech subjektů využívajících služby IS SSREG.

Dokumenty popisující detailní specifikace řešení jednotlivých částí IS SSREG a dokumenty popisující bezpečnost IS SSREG (IS SSREG je zařazen mezi kritické informační systémy usnesením vlády ČR ze dne 25. května 2015 č. 390 ke 2. aktualizaci Seznamu prvků kritické infrastruktury, jejichž provozovatelem je organizační složka státu), budou předány na CD/DVD na základě podpisu Dohody o ochraně informací důvěrné povahy uvedené v příloze č. 9 zadávací dokumentace účastníkům zadávacího řízení, kteří prokázali splnění kvalifikace a budou vyzváni k podání nabídky.

Řešení požadavků na podporu provozu, úpravu a rozvoj IS SSREG musí navazovat na již existující řešení. Proto je třeba při úpravách aplikací pro správu statistických registrů navázat na dosud vykonané práce a pokračovat v logice řešení IS SSREG. Práce nesmí narušit reálný provoz IS SSREG a musí respektovat technologickou infrastrukturou ČSÚ a pokračovat v logice řešení v databázovém systému ORACLE s využitím dalších programovacích nástrojů využitých při řešení IS SSREG (Java, C++).

Předmět veřejné zakázky se skládá z částí:

- Podpora provozu SSREG

Předmět plnění veřejné zakázky v části Podpora provozu SSREG zahrnuje zejména konzultace k provozním problémům a řešení ad-hoc požadavků ČSÚ souvisejících se zabezpečením provozu SSREG, jde např. o:

- analýza/řešení výkonnostních problémů

- optimalizace aplikace z hlediska - kvality dat, uživatelského prostředí,    správy aplikace

- zajištění nápravy při zjištění chyb aplikace

- jednorázové individuální nebo dávkové opravy dat

- úpravy datového modelu

- úpravy on-line částí aplikací

- úpravy programů/skriptů pro dávková zpracování

- konzultace k migracím a zajištění migrace a provozu aplikací na nové verzi technologií

- operativní řešení problémů s funkčností SSREG včetně odstraňování kolizí

- zajištění podpory provozního zpracování

- pomoc při zjišťování příčin chybových stavů

- úpravy a provoz web prezentací SSREG

- implementace opatření plynoucích ze zajištění kybernetické bezpečnosti.

Výše uvedené činnosti nelze ve většině případů realizovat bez:

- formální možnosti modifikace zdrojových kódů, ať už na straně aplikačního programového vybavení nebo databáze

- detailní znalosti datového modelu, aplikace a implementovaných procesů zpracování dat v systému statistických registrů

Předpokládané kapacity na podporu provozu IS SSREG budou čerpány rovnoměrně v období, na které bude uzavřena smlouva, tj. od roku 2018 do roku 2021, ve výši cca 195 člověkodnů za rok.

- Úprava a rozvoj APV IS SSREG

Řešení požadavků na úpravu a rozvoj IS SSREG musí navazovat na již existující řešení a pokračovat v logice řešení v databázovém systému ORACLE s využitím dalších programovacích nástrojů využitých při řešení IS SSREG (Java, C++).

Úpravou a rozvojem programového vybavení pro IS SSREG se rozumí modifikace stávajícího aplikačního a systémového programového vybavení nebo tvorba nových částí aplikačního programového vybavení spočívající zejména v:

- promítání potřebných změn vyplývajících z vývoje tuzemské i evropské legislativy vztahující se ke statistickým registrům;

- přizpůsobování obecnému vývoji v oblasti informačních technologií a požadavkům na nové funkcionality IS SSREG vyplývající z potřeb ČSÚ;

- posílení bezpečnosti IS SSREG;

- adaptaci na změny statistické infrastruktury ČSÚ;

- adaptaci na vývoj základních registrů veřejné správy.

Předmět plnění veřejné zakázky v části Úprava a rozvoj APV IS SSREG zahrnuje všechny časové a věcné etapy změnových požadavků IS SSREG, to je zejména jejich analýzu, návrh, vývoj, testování, implementaci a instalaci veškerého aplikačního programového vybavení na testovacím a produkčním prostředí, integraci jednotlivých komponentů, tvorbu dokumentace a instalačních balíčků včetně instalační příručky, předání zdrojových kódů, školení v potřebném rozsahu a koordinaci výše uvedených činností.

Vývoj a testování APV probíhá v prostředí dodavatele, ověření funkčnosti APV probíhá na testovacím prostředí objednatele, po ověření provede dodavatel implementaci i na produkční prostředí v termínu (instalačním okně) určeném objednatelem.

Stručný přehled charakteristik plánovaných vývojových prácí dle jednotlivých statistických registrů provozovaných v rámci IS SSREG:

- Charakteristika plánovaných úprav a rozvoje pro RES:

- úprava existujících nebo implementace nových typů statistických jednotek a zajištění vazeb mezi statistickými jednotkami,

- doplnění nových atributů statistických jednotek vč. nástrojů pro jejich aktualizaci,

- integrace na evropské registry,

- zkvalitnění a zrychlení tvorby výběrových souborů pro přípravu statistických zjišťování, a zpracování datových výstupů (především se zohledněním nově implementovaných statistických jednotek)

- integrace na nové administrativní zdroje dat a zpracování nových administrativních dat

- přizpůsobování IS RES změnám ve SIS a v administrativních zdrojích dat využívaných pro RES.

- Charakteristika plánovaných úprav a rozvoje pro RSO:

- vytvoření univerzálního nástroje pro export datového obsahu;

- vytvoření nástroje pro komunikaci s reklamačním portálem RÚIAN včetně nástrojů pro obsluhu reklamovaného obsahu;

- úpravy přidělování jednoznačného identifikátoru budovy;

- zavedení jednoznačného identifikátoru bytu.

- Charakteristika plánovaných úprav a rozvoje pro DFO:

- úprava aktualizačního mechanizmu v souvislosti s přípravou SLDB 2021

Předpokládané kapacity na úpravu a rozvoj APV IS SSREG budou čerpány nerovnoměrně v období, na které bude uzavřena smlouva, tj. od roku 2018 do roku 2021. V letech 2018 a 2019 ve výši cca 520 člověkodnů za rok, v letech 2020 a 2021 ve výši cca 175 člověkodnů ročně.

3) Součinnost související s ukončením smlouvy

Předmět plnění veřejné zakázky v této části zahrnuje zejména zajištění kontinuity provozní podpory a rozvoje SSREG po ukončení smlouvy, a to v rozsahu a za podmínek sjednaných v článku XIX Závazného návrhu smlouvy (dále jen „součinnost při ukončení smlouvy“).

    - Předmět VZ bude realizován na principu projektového řízení. Dodavatel i objednatel vyvinou úsilí k tomu, aby:

- bez zbytečného prodlení po podpisu smlouvy byl definován a přijat plán projektu odpovídající použité metodice projektového řízení, který bude definovat jednotlivé projektové orgány a jejich konkrétní členy, dále bude upravovat zejména způsob a formu komunikace smluvních stran, provedení akceptačního procesu, pravidla změnového řízení a pravidla eskalace v souladu s podepsanou smlouvou;

- k termínu zahájení projektu (podle platné smlouvy) proběhlo jmenování odpovědné osoby (osob) objednatele do orgánů projektu na potřebných úrovních a jejich vybavení pravomocemi nezbytnými pro výkon příslušných funkcí;

- byla zajištěna koordinace prací v rámci projektu dle požadavků objednatele i s ohledem na další aktivity ČSÚ.

Příloha č. 3

Rámcové smlouvy o poskytování služeb podpory a rozvoje IS SSREG

Ceny služeb

|  |  |  | Odhad kapacit a cena pro zajištění podpory provozu a rozvoje IS SSREG |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | údaje o cenách v Kč |
|  |  | B | C | D | E | F | G | H | I | J |
|  |  |  |  | projektový manažer | analytik IS | databázový a aplikační architekt | expert Oracle (databázový expert, WLS administrátor) | programátor IS | bez DPH | s DPH |
|  | R1 | Cena za MD bez DPH |  | 15 751 | 9 974 | 9 974 | 9 974 | 7 085 | x | x |
|  | R2 | Cena za MD vč. DPH | R1*1,21 | 19 058,71 | 12 068,54 | 12 068,54 | 12 068,54 | 8 572,85 | x | x |
|  | R3 | počet dní |  | 60 | 210 | 210 | 90 | 1600 | x | x |
|  | R4 | Celková nabídková cena | R1*R3 | 945 060 | 2 094 540 | 2 094 540 | 897 660 | 11 336 000 | 17 367 800,00 | 21 015 038,00 |
|  |  | Poznámka: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Sloupec I = D+E+F+G+H |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Sloupec J = I*1,21 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | DPH je uvažováno ve výši 21% |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | hodnocená cena |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | vyplní účastník zadávacího řízení |  |  |  |  |  |  |  |

Příloha č. 4

Rámcové smlouvy o poskytování služeb podpory a rozvoje IS SSREG

Bezpečnostní pokyny

- Bezpečnostní pokyny pro obchodní partnery v oblasti požární ochrany, bezpečnosti práce a ochrany majetku

Článek I Úvod

Tento dokument:

- je písemnou informací o rizicích a dokladem o dohodnuté koordinaci mezi stranami při zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve smyslu ustanovení platného znění zákoníku práce, tak, aby ohrožení bezpečnosti a zdraví bylo minimalizováno,

- se současně stává dokladem o způsobu zabezpečování povinností na úseku požární ochrany ve smyslu § 30, odst. 2, písm. h), vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci),

- zavazuje obchodního partnera, jeho zaměstnance a osoby jím vyslané k dodržování pravidel stanovených Českým statistickým úřadem k ochraně majetku.

Obchodním partnerem se v tomto dokumentu rozumí firma, která provádí práce nebo služby v budově ČSÚ na základě požadavku ČSÚ.

Zaměstnancem se v tomto dokumentu rozumí obchodní partner, pokud je fyzickou osobou, zaměstnanci obchodního partnera a osoby vyslané obchodním partnerem k provedení práce nebo služeb.

Tento dokument může být operativně doplňován písemnou i ústní formou.

Článek II Požární ochrana a bezpečnost a ochrana zdraví při práci

- Požární ochrana

# Podle ustanovení § 4 odst. 2 písm. g) zákona č. 133/85 Sb., o požární bezpečnosti, ve znění pozdějších předpisů, se objekt Českého statistického úřadu, Na padesátém 81, 100 82 Praha 10, zařazuje do kategorie činností se zvýšeným požárním nebezpečím. Toto začlenění bylo provedeno na základě § 28 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci).

# V celé budově ČSÚ je vyhlášen přísný zákaz kouření (vyhrazené místa pro kuřáky je zřetelně označeno) a používání otevřeného plamene nebo jiného zdroje zapálení kromě činností, na které je zpracován technologický postup nebo je vypracován příkaz ke svařování podle vyhlášky č.87/2000 Sb., kterou se stanoví podmínky požární bezpečnosti při svařování a nahřívání živic v tavných nádobách. Pro vykonávání svářečských prací je obchodní partner povinen stanovit organizační a technická opatření k zajištění požární ochrany a odpovídá za zajištění požární bezpečnosti po celou dobu výkonu svářecích prací. Následný požární dohled po skončení svařování může po dohodě zajistit ČSÚ. Tato skutečnost musí být potvrzena v písemném příkazu ke svařování.

  - Zaměstnanci jsou povinni si počínat tak, aby nedošlo ke vzniku požáru.

  - Zaměstnanci, kteří provádějí práce, které nejsou časově omezeny, musí absolvovat školení o požární ochraně. K tomuto školení obchodní partner určí vedoucího zaměstnance, jehož proškolení provede technik požární ochrany (dále jen „PO“) ČSÚ. Vedoucí zaměstnanec pak školí své podřízené zaměstnance podle tematického plánu a časového rozvrhu školení o PO objednatele.

  - Vždy nejpozději do dvou dnů po každém opakovaně provedeném školení předloží vedoucí skupiny kopii záznamu o školení požárnímu technikovi PO ČSÚ.

  - Zaměstnanci jsou povinni se seznámit s Požárním řádem, Požárními poplachovými směrnicemi a Evakuačním plánem Českého statistického úřadu. Požární řád, Požární poplachové směrnice a Evakuační plán jsou vyvěšeny na chodbách v prostoru u výtahů, event. na dalších vybraných volně přístupných místech.

  - Ohlašovnou požáru je recepce v 1. nadzemním podlaží.

  - Hlásiče požáru jsou zřetelně označeny, v určených prostorách jsou rozmístěny hasicí přístroje.

  - Každý poplach (nejen požární, ale i poplach vyhlášený při mimořádných událostech) je vyhlašován vnitřním rozhlasem. Po jeho vyhlášení se automaticky odblokují turnikety a elektromagnetické zámky. Při opuštění budovy se zaměstnanci řídí Evakuačním plánem.

Je zakázáno zejména:

- používat únikové východy v jiných než mimořádných situacích,

- blokovat dveře na únikových cestách, zastavět tyto cesty nebo snižovat jejich průchodnost (např. zastavěním těchto cest inventářem, materiálem apod.),

- znemožnění přístupu k rozvodům vody a el. energie, k požárním hydrantům a přenosným hasicím přístrojům.

- Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

  - Činnost ČSÚ je převážně administrativního charakteru s odpovídajícími pracovními riziky.

  - K minimalizování ohrožení bezpečnosti a zdraví jsou zaměstnanci povinni dodržovat tato pravidla:

- přísný zákaz kouření v celé budově ČSÚ (výjimkou je kuřárna),

- nemanipulovat se žádným zařízením, pokud není určeno k výkonu prací obchodního partnera.

  - Pro výkon své činnosti musí mít obchodní partner zpracován svůj seznam pracovních rizik pro výkon prací a je povinen v rámci svého bezpečnostního školení s těmito riziky své zaměstnance seznámit.

  - Zaměstnanci musí mít k výkonu dané práce potřebnou odbornou a zdravotní způsobilost a příslušné instrukce k činnostem, které mají provádět.

  - K činnosti, kterou mají zaměstnanci vykonávat, musí být vybaveni osobními ochrannými pracovními prostředky odpovídajícími ohrožení, jež vyplývá z prováděných prací, popř. rizika pracoviště, dále vhodnými pracovními pomůckami a prostředky (nářadí).

Článek III Ochrana majetku

      - Ohlašování prací

Práce prováděné obchodními partnery v pracovní i mimopracovní době hlásí ředitel příslušného odboru předem písemně Odboru bezpečnosti a krizového řízení s uvedením názvu obchodního partnera, účelu prací, doby jejich trvání, kontaktních osob obchodního partnera i ČSÚ, jména a příjmení osob vykonávajících práce a čísla jejich občanského průkazu. Zaměstnanci se hlásí v recepci, kde se evidují jako návštěva. O jejich příchodu vyrozumí strážný kontaktní osobu ČSÚ.

- Přidělování přístupových karet a klíčů

Přístupové karty a klíče od určených prostor mohou být na základě písemné žádosti ředitele odboru vydány zaměstnancům, kteří se dlouhodobě nachází na jeho pracovišti, pokud to charakter práce vyžaduje (např. úklidové práce apod.). Ztrátu či zcizení přístupové karty nebo klíče, jejich zneužití nebo poškození, které brání funkčnosti, ohlásí zaměstnanci řediteli příslušného odboru, který neprodleně informuje Odbor bezpečnosti a krizového řízení, a to písemně nebo telefonicky s následným písemným potvrzením. Obchodní partner je povinen uhradit veškeré náklady spojené s pořízením nové karty, klíče nebo změnami klíčového režimu.

- Vjezd a parkování

Ve výjimečných případech je možné krátkodobé parkování vozidel zaměstnanců, a to pouze v 1. podzemním podlaží, pokud není z provozních důvodů možné použít technický vjezd. Potřebu takového parkování sdělí písemně ředitel příslušného odboru strážní službě s uvedením firmy a účelu požadovaného parkování.

Zaměstnanec je povinen respektovat zejména tato nařízení:

- V garážích je nutné dodržovat platné dopravní předpisy.

- Není povolen vjezd automobilů na pohon LPG.

- Je zakázáno zdržovat se s vozidlem v prostoru vjezdu do garáží a výjezdu z nich.

- Vozidlo musí být zaparkováno tak, aby umožnilo volný průchod k výtahům, schodišti a do technického zázemí. Zároveň musí být umožněn volný přístup k požárním hydrantům, přenosným hasicím přístrojům a požárním hlásičům.

- Průchod osob příjezdovým tunelem nebo příjezdovými vraty je možný pouze v mimořádných případech za dodržení zvýšené opatrnosti a zajištění dozoru strážného.

Dodržování pravidel

Zaměstnanec zejména:

- Nesmí na pracovišti požívat alkohol nebo jiné návykové látky a nesmí pod jejich vlivem nastoupit do práce.

- Nesmí poškozovat, zapůjčovat si nebo zcizit majetek ČSÚ.

- Nesmí používat prostředky a předměty ČSÚ, pokud to není dohodnuto nebo nezbytně nutné pro výkon sjednané práce.

- Nesmí otevírat uzamčené i neuzamčené části zařízení kanceláře nebo jiných prostor.

- Je zavázán mlčenlivostí o skutečnostech, které se dozví během své činnosti, a to i po ukončení prací nebo pracovního poměru.

- Má zakázáno nahlížet do materiálů umístěných nebo uložených v místnosti, ani je nebo jejich části jakýmkoliv způsobem kopírovat, upravovat, pořizovat z nich výpisy, seznamovat s obsahem nebo jeho částí další osoby a rovněž si je nesmí zapůjčovat nebo je zcizit, ani k těmto činnostem napomáhat.

- Má povinnost chovat se tak, aby nedošlo ke zneužití materiálů, jejich poškození nebo zničení.

- Nesmí nikomu poskytovat svěřený klíč ani vyrábět jeho kopie.

- Nesmí klíč nijak označovat ani upravovat.

- Vždy po ukončení prací uzamkne kancelář nebo jiný prostor, ve kterém prováděl práce.

- Používá a ukládá klíč tak, aby nedošlo k jeho ohnutí nebo jinému poškození, které by způsobilo jeho nefunkčnost, nebo by vedlo k jeho ztrátě či zcizení.

- Používá a ukládá přístupovou kartu tak, aby nedošlo k jejímu ohnutí, prasknutí, poškrábání, jinému poškození nebo její ztrátě či zcizení.

- Nesmí přístupovou kartu polepovat, popisovat, proděravět nebo jinak upravovat.

Je zakázáno zejména:

- Umožnit vstup do budovy nepovolané osobě.

- Poskytovat osobní průkazy, vstupní kartu, svěřené klíče nebo jiné pomůcky sloužící k ochraně majetku neoprávněným osobám.

- Jakkoliv manipulovat s prvky bezpečnostních technologií a poškozovat je.

- Nechávat otevřená okna během pracovní i mimopracovní doby, pokud by mohlo dojít k ohrožení nebo poškození majetku ČSÚ.

- Blokovat dveře ovládané čtecím zařízením.

- Používat výtah jinak, než v souladu s provozními pokyny, dveře výtahu nesmí být v žádném případě blokovány.

- Vstupovat na střechy /výjimkou je kuřárna/ a slunolamy (pokud to nevyžaduje charakter práce), odkládat nebo vhazovat na ně předměty nebo je jinak znečisťovat.

Článek IV Organizační opatření

- Chce-li obchodní partner provést výměnu vedoucího zaměstnance, musí informovat ČSÚ s předstihem nejméně 14 dnů, aby ČSÚ mohl včas zajistit školení o požární ochraně nového vedoucího zaměstnance dodavatele.

- Pracovní úrazy zaměstnanců vyšetřuje, ohlašuje a záznamy o úrazu zasílá v souladu s nařízením vlády č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu, kterým se stanoví vzor záznamu o úrazu a okruh orgánů a institucí, kterým se ohlašuje pracovní úraz a zasílá záznam o úrazu, obchodní partner.

- Obchodní partner se zavazuje zajistit dodržení výše uvedených bezpečnostních pokynů a potvrzuje, že pracoviště, na kterém se mají práce vykonávat, bylo řádně předáno.

Příloha č. 5

Rámcové smlouvy o poskytování služeb podpory a rozvoje IS SSREG

Specifikace poddodavatelů

- Název Oracle Czech s.r.o.

IČ 61498483

se sídlem U Trezorky 921/2, Jinonice, 158 00 Praha 5

Specifikace dílčích částí plnění poskytovaných prostřednictvím poddodavatele:

1)	Podpora provozu SSREG

2)	Úprava a rozvoj APV IS SSREG

3)	Součinnost související s ukončením smlouvy

Části veřejné zakázky a rozsah činností, které budou plněné poddodavatelem, jsou blíže vymezeny v příloze č. 1 Smlouvy o spolupráci uzavřené mezi dodavatelem a poddodavatelem dne 9. 8. 2017.

Příloha č. 6

Rámcové smlouvy o poskytování služeb podpory a rozvoje IS SSREG

Slib mlčenlivosti

Podle § 16 odst. 2 zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů:

“Slibuji na svou čest a svědomí, že nezveřejním, nikomu nesdělím ani neumožním seznámit se s důvěrnými statistickými údaji získanými pro statistické účely, se kterými se seznámím v souladu s ustanovením zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů, a že tyto údaje využiji jen pro účel, pro který byly určeny. Tak slibuji”.

Vybraný dodavatel a všichni členové řešitelského týmu dodavatele, kteří se budou podílet na plnění veřejné zakázky, jsou povinni před podpisem smluv na plnění veřejné zakázky složit slib mlčenlivosti ve výše uvedeném znění a stvrdit jeho složení písemně do rukou předsedkyně ČSÚ nebo osoby jí pověřené. Povinnost mlčenlivosti trvá i po plnění veřejné zakázky. Složením tohoto slibu je podmíněna možnost plnit veřejnou zakázku, neboť její součástí jsou i činnosti uvedené v ustanovení § 16 odst. 1 zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů.